პროექტი

**განკარგულება**

**2021 წ. ქ. ახმეტა**

**„ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე**

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის პირველი და მეორე პუნქტების, 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“ 63-ე მუხლის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

**გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:**

1. შეტანილ იქნას ცვლილება „ახმეტის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის 2018-2022 წლებისათვის დამტკიცების შესახებ“ ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N79 განკარგულებაში და დამტკიცებული გეგმის ,,ნაწილი 6 - სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;

 2. განკარგულება გადაეგზავნოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას, ასევე გამოქვეყნდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის“ 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული წესით;

3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

4. განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. N41).

 **ახმეტის მუნიციპალიტეტის იოსებ ქარუმაშვილი**

 **საკრებულოს თავმჯდომარე**

# **ნაწილი 6 - სამოქმედო გეგმა და განხორციელების ვადები**

| **ამოცანები** | **პრობლემები** | **განსახორციელებელი ღონისძიებების აღწერა** | **პარტნიორი** | **აქტივობის ბიუჯეტი (ლარი) & დაფინანსების წყარო** | **მიღწევის ინდიკატორი** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **კონკრეტული საქმიანობა** | **განხორციელების ვადა** | **განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სტრუქტურა** |
| 1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების შესახებ მონაცემთა მართვის სისტემის (მონაცემების შეგროვება, ანგარიშგება და მონაცემთა ბაზა) ჩამოყალიბება 2018 წლისათვის.
	1. მუნიციპალური სახიფათო ნარჩენების მართვის ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება
 | * არაზუსტი ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით (არ არის დაზუსტებული ინფორმაცია სახიფათო, სამედიცინო და სხვა ტიპის ნარჩენების შესახებ).
 | * მუნიციპალიტეტში ნარჩენების აღრიცხვაზე და შესაბამისი ბაზის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი პირის გამოყოფა
 | 2018 წლის თებერვალი | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია  | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო საქმიანობების კოორდინაციის კუთხითსაქართველოს რეგიონული განვითარებისადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 6,000 ლარი  | 2018 წლის 31 დეკემბერისთვის შემუშავებული და ხელმისაწვდომია მონაცემთა ელექტონული ბაზა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით. **შესრულებულია.****აღნიშნული ინფორმაცის გამოთხოვილია სამინისტროდან.****შესრულებულია.****შესრულებულია.** |
| * მუნიციპალური ნარჩენების შემგროვებელი კომპანიის კონტრაქტში ყოველდღიურად გატანილი ნარჩენების (1) ყოველთვიური აღრიცხვის, (2) კვარტალური შემადგენლობის კვლევის ჩატარებისა[[1]](#footnote-1)(2018 წელს) და მუნიციპალიტეტში ამ საკითხზე პასუხისმგებელი პირისათვის ამ მონაცემების რეგულარული მიწოდების ვალდებულების ჩადება
 | 2018 წლის იანვარი, ნარჩენების შეგროვება–გატანაზე ახალი ტენდერის გამოცხადებისა და შემგროვებელ კომპანიასთან ახალი კონტრაქტის დადება | ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| * მუნიციპალიტეტმა რეგულარულად გამოითხოვოს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსგან ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების მიერ წარმოქმნილი სახიფათო ნარჩენების რაოდენობის შესახებ და მოახდინოს ამ ინფორმაციის შეტანა მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში.
 | 2021 წლის იანვარიდან რეგულარულად  | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსთან კოორდინაციის გზით  |
| * მონაცემთა ელექტონული ბაზის შემუშავება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ნარჩენების რაოდენობის შესახებ სახეობების მიხედვით
 | 2021 წლის მარტი  | ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურისივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური |
| * ელექტონულ ბაზაში მონაცემების რეგულარული შეტანა
 | 2021 წლის აპრილიდან რეგულარულად  |
| 1. ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების ეფექტიანი მომსახურების (საკმარისი რაოდენობის კონტეინერები, ნარჩენების გატანის საკმარისი სიხშირე, სპეცტექნიკა) მიწოდება მოსახლეობისათვის და მუნიციპალიტეტში არსებული საწარმოებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე.
 | * კასრიწყლის თემში არ ხდება ნაჩენების შეგროვების მომსახურების მიწოდება, დაშორებული მანძილის გამო (დაახ. 2020 კმ);
* დიდი მოცულობის ნაგავმზიდის არ არსებობა (24მ3);
* მოძველებული ნარჩენების შეგროვების კონტეინერები;
* სამშენებლო ნარჩენების განთავსების ადგილის გამოყოფა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამინისტროსთან მოლაპარაკების და შესაბამისი ნებართვის მოპოვების გზით;
 | * დიალოგის წამოწყება საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიის, საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს და დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად ამ საკითხის გადაჭრის მიზნით;
 | 2018 წლის მარტიდან  | ახმეტის მუნიცი პალიტეტი, ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის სამსახურის“ | საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს (ადგილის შეთანხმების/გამოყოფის და ნებართვის კუთხით) | ––– | ნარჩენების შეგროვების 5% 2019წლისთვის **შესრულებულია** |
| * დიდი მოცულობის ნაგავმზიდის შეძენა (24მ3);
 | 2022 წელი | 400,000 ლარი  | ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის ეფექტიანი მომსახურების მიწოდება როგორც მოსახლეობისათვის, ისე საწარმოებისათვის მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე2021წლისთვის. **შესრულებულია****შესრულებულია****შესრულებულია** |
| * 450 მეტალის 1,100 ლიტრიანი კონტეინერის შეძენა (ღია კონტეინერების თანამედროვე სტანდარტების ურნებით შეცვლა);
 | 50 კონტეინერის შეძენა და ქ. ახმეტაში არსებული კონტეინერების ჩანაცვლება ამ ახლებით 2018 წელს  | 45,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი (900 ლარი ერთეულის ფასი) |
| 100 კონტეინერის შეძენა და შემდეგ სოფლებში არსებულების ჩანაცვლება: აწყური, ზემო ხოდაშენი, ოჟიო, კოღოთო, ალავერდი, 2019 წელს  | 90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 100 კონტეინერის შეძენა და შემდეგ სოფლებში არსებულების ჩანაცვლება: ახშანი, ჩაბინაანი, ხორხელი, ქისტაური, ახალშენი, მატანი, პანკისის ხეობა 2021 წელს | 90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი90,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი |
| 100 კონტეინერის შეძენა შემდეგ სოფლებში არსებულების ჩანაცვლება: ზემო და ქვემო ალვნები 2021 წელს 100 კონტეინერის შეძენა და ქ. ახმეტაში არსებული კონტეინერების ჩანაცვლება ახლებით 2022 წელს |
| 2022 წლისთვის სამშენებლო ნარჩენების განთავსების ადგილის გამოყოფა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამინისტროსთან მოლაპარაკების და შესაბამისი ნებართვის მოპოვების გზით;  |
| * ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების ამსახველი რუკების შემუშავება (მარშრუტებისა და კონტეინერების მდებარეობის დატანა რუკებზე).
 | 2018 წლის ნოემბერი  | ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის სამსახურის”[[2]](#footnote-2) |  | ––– (WMTR II პროგრამა გაუწევს მუნიციპალიტეტს ამ მხრივ დახმარებას) |
| ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების ამსახველი რუკების არსებობა 2018 წლისათვის **შესრულებულია** |
| 1. მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზეარსებულისტიქიურინაგავსაყრელებისდახურვა/რემედიაცია 2020 წლისთვის
 | * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტიქიური ნაგავსაყრელების არსებობა და გარემოს დაბინძურება
 | * ნარჩენების განთავსების არალეგალური ადგილის დახურვა მდ. ილტოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ქ. ახმეტასთან
 | 2020–2021 წლები  | ააიპ „კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის” | საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროარასამთავრობო ორგანიზაციები  | 20,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების 100% დახურულია 2020წლისთვის;**შესრულებულია** |
| * ყოფილ სტიქიურ ნაგავსაყრელების ადგილებზე პერიოდული მონიტორინგის განხორციელება[[3]](#footnote-3) და შედეგების მიხედვით შესაბამისი რეაგირება (გატანა, საჭიროების მიხედვით საინფორმაციო ბანერის დადგმა)
 | 2018 წლიდან რეგულარულად | ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის სამსახურის” | ––––––––– | **შესრულებულია** |
| 1. ნაგავსაყრელებზემუნიციპალურიბიოდეგრადირებადინარჩენებისგანთავსებისშემცირებისხელშეწყობისსაქმიანობებისგანხორციელება (კომპოსტირების პრაქტიკის ფართო დანერგვა);
 | ნაგავსაყრელზე განთავსებულ ნარჩენში ორგანული (ხის ნახერხის, ბაღის და ქუჩების დასუფთავების) ნარჩენის დიდი რაოდენობა | კომპოსტირების საკითხებზე ტრენინგების ჩატარება მუნიციპალიტეტის სოფლების რწმუნებულებთან და მსხვილ ფერმერებთან | 2022 წლის ოქტომბრის ბოლოს(მინიმუმ ორი ტრენინგის მოწყობა, ისეთ სოფლებში, სადაც არიან მსხვილი ფერმერები) | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სოფლის მეურნეობის განყოფილება | WMTR II პროგრამა, არასამთავრობო ორგანიზაციები | 1,500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | 2022 წლის ბოლოსთვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 2 ფერმერს მოწყობილი აქვს საკომპოსტე უბანი თავის ფერმაში |
| 2022 წლის ოქტომბრის ბოლოს(მინიმუმ ორი ტრენინგის მოწყობა, ისეთ სოფლებში, სადაც არიან მსხვილი ფერმერები) | 1,500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | 2022 წლის ბოლოსთვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 5 ფერმერს მოწყობილი აქვს საკომპოსტე უბანი თავის ფერმაში. |
| სადემონსტრაციო საკომპოსტე ადგილების მოწყობა სასწავლო დაწესებულებების და/ან აქტიური ფერმერების ტერიტორიებზე (მინიმუმ 2 საკომპოსტე ადგილის მოწყობა) | 2022 წელი | 2,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | 2022 წლისთვის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 29 ფერმერს მოწყობილი აქვს საკომპოსტე უბანი |
| სათემო საკომპოსტე უბნის მოწყობა იმ სოფლებისთვის, რომლებიც ყველაზე მეტ ინტერეს გამოიჩენენ ინიციატივს მიმართ (ექსპერტის ჩართულობით, რათა უზრუნვეყოფილი იყოს ადგილზე ორგანული მასის საკმარისი რაოდენობა) | 2022 წელი | 8,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | 2022 წელი მოწყობილია სულ მცირე ერთი სათემო საკომპოსტე უბანი2022 წლისთვის ნაგავსაყრელზე განთავსებულ ნარჩენში ორგანული ნარჩენი შემცირებულია 5%–ით (2017 წლის მონაცემებთან მიმართებაში |
| 1. ქაღალდის და პლასტიკის წარმოქმნის წყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება 2021 წლისთვის;
 | მუნიციპალიტეტში ნარჩენების წყაროსთან სეპარაციის პრაქტიკის არ არსებობა. | * იმ კომანიებთან თანამშრომლობის აწყობა, რომლებიც ნარჩენების შეგროვებას და/ან გადამუშავებას ახდენენ რეგიონის ან ქვეყნის მასშტაბით (ქაღალდის და პლასტიკის კუთხით[[4]](#footnote-4))
* სეპარირებული ნარჩენების გასხვისების პროცესის იურიდიული მხარის მოგვარება[[5]](#footnote-5)
 | 2022 წლის მარტი | ახმეტის მუნიციპალიტეტი ეკონომიკური განვითარების სამსახურიააიპ „კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის” | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, აქტივობების კოორდინაციის მიზნით არასამთავრობო ორგანიზაციები | ---------- | მუნიციპალიტეტს აქვს სია იმ კომპანიების, რომლებიც მზად არიან ტერიტორიაზე სეპარირებულად შეგროვებელი ნარჩენი გაიტანონ  |
| * 2018 წელს დაგეგმილი შეგროვების პუნქტებისათვის საჭირო კონტეინერების რაოდენობის შესყიდვა 25 კონტეინერის(1მ3)შეძენა ქ. ახმეტაში, ზემო და ქვემო ალვანში სეპარაციის დასაწყობად
 | 2022 წლის მაისი | 18,7500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | 2022 წლის მაისის თვის ბოლოსთვის შესყიდულია 30 ერთეული 1მ3 კონტეინერი |
| * მუნიციპალიტეტის მიერ საცავის გამოყოფა ქ. ახმეტისტერიტორიაზე სეპარირებული ნარჩენის დროებითი დასაწყობების მიზნით (პრესების საკითხის გადაჭრა კომპანიასთან მოლაპარაკების გზით)
 | 2022 წლის ივნისი | 500 ლარი საცავის ქირა თვეში | 2022 წლის ივნისი თვის ბოლოსთვის გამოყოფილია საცავი |
| * ავტოტრანსპორტის გამოყოფა, რომელიც სეპარირებულ ნარჩენს წიაღებს
 | 2022 წლის ივლისი | ––– | 2022 წლის ივლისის თვის ბოლოსთვის გამოყოფილია ავტოტრანსპროტი სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების მიზნით. |
| * ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების პუნქტების მოწყობა. აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ ნაკადებზე (ქაღალდი, პლასტიკი), რომლებიც გამოიყო ნარჩენების შემადგენლობის კვლევის დროს;
* ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების პროცესის მონიტორინგი, ააიპ „კეთილმოწყობის და გარე განათების სამსახურის” რეგულარულად ნარჩენების გატანის დროს მოახდენს პუნქტების მონიტორინგს და პრობლემების არსებობის შემთხვევაში[[6]](#footnote-6) აცნობებს ეკონომიკური განვითარების სამსახური
 | 2022 წლის აგვისტოში სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების პუნქტების მოეწყობა ქ. ახმეტაში, ქვემო ალვანში | ----------- | სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების სულ დაწყებაქ. ახმეტაში, ზემო და ქვემო ალვანში და თუშეთის დაცულ ლანდშაფტში 2022 წლის სექტემბრისთვის  |
| 2022 წლიდან პლასტმასის სეპარირებული შეგროვების დაწყება თუშეთის დაცულ ლანდშაფტში | ----------- |
| 2022 წელს სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების პუნქტების მოეწყობა შემდეგ მსხვილ დასახლებულ პუნქტებში ზემო ალვანი და მატანი, მაღაზიებთან, სკოლებთან და ა/ან მერიის შენობასთან (15 კონტეინერი)  | 13,500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების დაწყება დუისი, ჯოყოლო, მატანი, ქისტაურში 2022 წლის სექტემბრისთვის. |
| 2022 წელს სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების პუნქტები მოეწყობა შემდეგ მსხვილ დასახლებულ პუნქტებში: დუისი, ჯოყოლო და ბირკიანი. დიდ მაღაზიებთან, სკოლებთან და ა/ან მერიის შენობასთან (15 კონტეინერი) | 13,500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | ქაღალდისა და პლასტიკის რეციკლირების შემდეგი მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა: * + ქაღალდი25% 2022 წლისთვის;
	+ პლასტიკი25% 2022 წლისთვის.
 |
| 2022 წელს სეპარირებული ნარჩენების შეგროვების პუნქტების მოეწყობა შემდეგ მსხვილ დასახლებულ პუნქტებში: ქისტაური, ზემო ხოდაშენი, აწყური და ოჟიო დიდ მაღაზიებთან, სკოლებთან და ა/ან მერიის შენობასთან (15 კონტეინერი) | 13,500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | ქაღალდისა და პლასტიკის რეციკლირების შემდეგი მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა: * + ქაღალდი35% 2022 წლისთვის;
	+ პლასტიკი35% 2022 წლისთვის
 |
|  |  |  |
| 1. ახმეტის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2022წლისთვის;
 | * ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების სისტემის ნაკლოვანებები;
 | * ხარჯებისა და ტარიფის სწორი კალკულაცია WMTR II–თან თანამშრომლობით
 | 2022 წელი იანვარი  | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | სემეკ–თან კოორდინაციის მიზნით WMTR II პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაციები  | ---- | ტარიფი გამოთვლილია და დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის მიერ 2022 წლის თებერვლის ბოლოსთვის |
| * მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება, WMTR II–თან თანამშრომლობით
 | 2022 წელი მარტი | ––– | მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების სისტემა შემუშავებულია 2022 წლის ბოლოსთვის. |
| * მოსახლეობასთან ნარჩენების მართვის ხარჯების ამოღებასთან დაკავშირებით საინფორმაციო სემინარების ჩატარება
 | 2022 წელს მინიმუმ 4 საინფორმაციო შეხვედრის ორგანიზება  | 1,000 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტი  | 4 შეხვედრა ორგანიზებულია, ხელმისაწვდომია რეგისტრაციის ფურცლები . |
| * მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების შემუშავებული სისტემის ამოქმედება, გადაუხდელობის შემთხვევებზე რეაგირება
 | 2022 წელი  |  | –––– | მოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების 70% ამოღების მაჩვენებლის მიღწევა 2022 წლისთვისმოსახლეობიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების 80% ამოღების მაჩვენებლის მიღწევა 2022 წლისთვის |
| 1. ნარჩენებისმართვისკოდექსითგათვალისწინებულიმუნიციპალურინარჩენებითგარემოსდანაგვიანებისშემთხვევებზეეფექტიანირეაგირება, საჯარიმო სანქციების სისტემის აქტიური ამუშავება
 | * მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევები
 | * კონსულტაციების გავლა, (საჭიროებისამებრ ტრენინგი, სემინარების ჩატარება, საინფორმაციო მასალების მომზადება, ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებისთვის) გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტთან დაჯარიმების პროცესის აქტიური ამოქმედების მიზნით[[7]](#footnote-7)
 | 2022 წლის მარტი | მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური WMTR II პროგრამა, არასამთავრობო ორგანიზაციები  | გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი | 500 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი  | სულ მცირე 1 საკონსულტაციო შეხვედრა არის ჩატარებული 2022 წლის მარტის ბოლოსთვის  |
| * საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება მოსახლეობასთან, განსაკუთრებით ახალგაზრდებთან, სკოლებში, ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების საკითხზე და საჯარიმო სისტემაზე
 | 2022 წლის აპრილი (სულ მცირე ოთხი შეხვედრის ჩატარება, აქცენტი უნდა გაკეთდეს იმ დასახლებულ პუნქტებზე, სადაც დიდი რაოდენობით უკანონო ნაგავსაყრელებია) | 1,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი  | 2022 წლის აპრილის ბოლოსთვის სულ მცირე ოთხი შეხვედრაა ჩატარებული  |
| 2021–2022 წლებში მინიმუმ სამი შეხვედრის ორგანიზება ყოველ წელს  | 600–600 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი, ჯამში 1,200 ლარი  | 2022 წლის ბოლოსთვის სულ მცირე ექვსი შეხვედრაა ჩატარებული (3–3 2021 და 2022 წლებში) |
| * დაჯარიმების სისტემის ამოქმედება[[8]](#footnote-8)
 | 2022 წლიდან რეგულარულად  |  |  | ---- | მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევების 30% შემცირება 2022 წლისათვის 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით ინდიკატორები წლების მიხედვით მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევების 50% შემცირება 2022 წლისათვის 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით ინდიკატორები წლების მიხედვით მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანების შემთხვევების 60%–70% შემცირება 2021–2022 წლისათვის, შესაბამისად 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით ინდიკატორები წლების მიხედვით  |
| 1. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე კერძო სექტორიდან ხარჯების სრულად ამოღების სისტემის შემუშავება 2022წლისთვის;
 | * მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საწარმოების 11,7 % არ მიეწოდება ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურება.
 | * ხარჯებისა და ტარიფის სწორი კალკულაცია WMTR II–თან თანამშრომლობით
 | 2022 წლის იანვარი  | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | საქართველოს ფინანსთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აქტივობის კოორდინაციის მიზნით WMTR II პროგრამა არასამთავ. ორგანიზ. | ---- | კერძო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების 70% ამოღების მაჩვენებლის მიღწევა 2022 წლისთვისკერძო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების 80% ამოღების მაჩვენებლის მიღწევა 2022 წლისთვისკერძო სექტორიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების 100% ამოღების მაჩვენებლის მიღწევა 2022 წლისთვის |
| * საწარმოებიდან ნარჩენების მართვის ხარჯების სრულად ამოღების ეფექტიანი სისტემის გადახედვა / შემუშავება და ამოქმედება , WMTR II–თან თანამშრომლობით
 | 2022 წლის აპრილი–მაისი 2022 წლის მაისიდან რეგულარულად (ამოქმედება) | ––– |
| 1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ნარჩენების მართვის საკითხებზე;
 | * მოსახლების დაბალი ინფორმირებულობა ნარჩენების ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების შესახებ;
* ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის მომსახურების საფასურის გადახდის დაბალი მაჩვენებელი.
 | * სხვადასხვა სახალისო აქტივობების/კამპანიების განხორციელება საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში საკითხის აქტუალიზაციის მიზნით (განსაკუთრებით იმ უბნებში, სადაც ნარჩენების სეპარირებული შეგროვება დაიწყება) მუნიციპალიტეტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ.
 | მინიმუმ 4 კამპანიის ჩატარება 2020–2022წელს, ყოველწლიურად | ახმეტის მუნიციპალიტეტი, განათლების დეპარტამენტი  | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო აქტივობების კოორდინირების მიზნით WMTR II პროგრამა არასამთავრობო ორგანიზაციები | 5,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტი | მინიმუმ 4 კამპანია ჩატარებულია მუნიციპალიტეტის ფარგლებში |
| * იმ პროქტებთან და პროგრამებთან აქტიური თანამშრომლობა, რომლებიც რეგონში მუშაობენ გარემოს დაცვის საკითხებზე და მათთან თანამშრომლობა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით
 | სემინარების მოწყობა სკოლებში რეგულარულად პროექტებთან მჭიდრო თანაშრომლობით 2022 წლიდან რეგულარულად  | ---- | ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა (იხ. ზემოთ) |
| 1. მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების უნარ–შესაძლებლობების გაძლიერება ნარჩენების მართვის ეფექტიანი სისტემის დანერგვის კუთხით
 | ნარჩენების შეგროვებისა და გატანის არაეფექტიანი მომსახურების მიწოდება.  | * მუნიციპალიტეტის თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე დასწრების წახალისება და უზრუნველყოფა[[9]](#footnote-9)
 | 2018–2022 მინიმუმ 3 კვალიფიკაციის ამაღლების ტრენინგზე მოხდა თანამშრომლების გაშვება ყოველწლიურად  | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | WMTR II პროგრამა არასამთავ. ორგანიზაც. | 2,000ადგილობრივი ბიუჯეტი | ნარჩენების შეგროებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა (იხ. ზემოთ)  |
| 1. გეგმის განხორციელების მონიტორინგი
 | ნარჩენების სრული ციკლის მართვის არაეფექტიანი მონიტორინგი | * გეგმის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი ჯგუფის შექმნა;
 | 2018 წლის თებერვალი  | ახმეტის მუნიციპალიტეტი | საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო კოორდინაციისა და რეკომენდაციების მოწოდების კუთხით WMTR II პროგრამა არასამთავრობი სექტორი | ---- | ნარჩენების შეგრვოებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა |
| * ჯგუფი პერიოდულად, წელიწადში ერთხელ მოახდენს იმის შეფასებას თუ რა ეტაპზეა გეგმის განხორციელება, მოხდა თუ არა გეგმით განხორციელებული აქტივობების განხორციელება და სად არის პრობლემა გეგმის განხორციელებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 | 2018–2022 წლებში მინიმუმ ერთი შეხვედრის ორგანიზება და მუნიციპალიტეტის მენეჯმენტის/მერი და მოადგილეები ინფორმირება გეგმის მიმდინარეობის შესახებმონიტორინგის ანგარიშის გეგმის მომზადება | ---- | მონიტორინგის ანგარიშის გეგმის არსებობა  |
| * გეგმაში შესწორებების შეტანა საჭიროებისამებრ
 | საჭიროებისამებრ მონიტორინგის ანგარიშის გეგმის საფუძველზე  | --- | ნარჩენების შეგრვოებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა (იხ. ზემოთ)  |
| ნარჩენების შეგროვებისა და რეციკლირების მინიმალური ეროვნული მაჩვენებლების მიღწევა |

1. WMTR II უზურველყოფს შესაბამისი მეთოდოლოგიის მიწოდებასა და ტრენინგების ჩატარებას. [↑](#footnote-ref-1)
2. WMTR II პროგრამა განახორციელებს მუნიციპალიტეტის დახმარებას ამ კომპონენტში [↑](#footnote-ref-2)
3. დახურული ადგილების მონიტორინგი საველე გასვლების მეშვეობით მოხდება თავდაპირველად თვეში ერთხელ, შემდგომ კვარტალურად და მონიტორინგის ანგარიშები ხელმისაწვდომი იქნება. [↑](#footnote-ref-3)
4. WMTR II პროგრამა დაეხმარება მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით [↑](#footnote-ref-4)
5. WMTR II პროგრამა დაეხმარება მუნიციპალიტეტს ამ მიმართულებით [↑](#footnote-ref-5)
6. (დაბინძურებული ნარჩენების განთავსება ურნებში, არევა ნარჩენების სხვ) [↑](#footnote-ref-6)
7. WMTR II პროგრამა ამ მიმართულებით დახმარებას გაუწევს მუნიციპალიტეტს. [↑](#footnote-ref-7)
8. საჭიროებისამებრ პერიოდული კონსულტაციების გავლა ზედამხედველობის სამსახურთან, განსაკუთრებით პრობლემურ საკითხებთან დაკავშირებით. [↑](#footnote-ref-8)
9. (შესაბამისი შესაძლებლობების მოძიება მუნიციპალიტეტის კადრების განყოფილების მიერ). [↑](#footnote-ref-9)