**განკარგულება №**

 **ქ. ახმეტა 6 აპრილი, 2022 წ.**

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ**

   საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა’’ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და 62-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე, 52-ე, 53-ე და 54-ე მუხლების, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებით დამტკიცებული „ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის“ 87-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

**გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:**

1. დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ წარმოდგენილი „ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში“.

2. განკარგულება გაეგზავნოს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება პროაქტიულად გამოქვეყნდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე akhmeta.gov.ge, ასევე განთავსდეს საკრებულოს საინფორმაციო დაფაზე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 57-ე მუხლით განსაზღვრული წესით და ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

4. განკარგულების გასაჩივრება შეიძლება გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში თელავის რაიონულ სასამართლოში (ქ. თელავი, აღმაშენებლის ქ. №41).

**საკრებულოს თავმჯდომარე: იოსები ქარუმაშვილი**

**ანგარიში ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ**

**შესავალი**

 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა წარუდგენს წარმომადგენლობით ორგანოს.

დოკუმენტი მოიცავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების პროცენტულ მაჩვენებლებსა და ბალანსს, ასევე არსებული ნაშთების შესახებ ინფორმაციას წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის, ინფორმაციას სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან სახსრების გამოყოფის შესახებ.

**ახმეტის მუნიციპალიტეტის**

**2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები**

**ბიუჯეტის ბალანსი საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2021 წლის გეგმა**  |  **2021 წლის ფაქტი**  |
|  **სულ**  |  **მათ შორის**  |  **სულ**  |  **მათ შორის**  |
|  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |  **საკუთარი შემოსავლები**  |  **სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები**  |
|  **I. შემოსავლები**  |  **17,636.8**  |  **11,756.5**  |  **5,880.3**  |  **18,700.5**  |  **12,855.7**  |  **5,844.8**  |
|  გადასახადები  |  **10,990.3**  | 10,990.30 |  -  |  **11,654.8**  |  11,654.8  |  -  |
|  გრანტები  |  **6,030.3**  | 150.00 | 5,880.30 |  **5,994.8**  |  150.0  |  5,844.8  |
|  სხვა შემოსავლები  |  **616.2**  | 616.2 |  -  |  **1,050.9**  |  1,050.9  |  -  |
|   |  |   |   |  |   |   |
|  **II. ხარჯები**  |  **11,106.7**  |  **10,766.4**  |  **340.3**  |  **10,344.4**  |  **10,085.6**  |  **258.8**  |
|  შრომის ანაზღაურება  |  **1,915.2**  | 1,915.20 |  -  |  **1,817.9**  |  1,817.9  |  -  |
|  საქონელი და მომსახურება  |  **1,511.6**  | 1,380.80 |  130.80  |  **1,367.1**  |  1,254.9  |  112.2  |
|  პროცენტი  |  **111.9**  | 111.9 |  -  |  **104.8**  |  104.8  |  -  |
|  სუბსიდიები  |  **6,536.6**  | 6,536.60 |  -  |  **6,166.0**  |  6,166.0  |  -  |
|  გრანტები  |  **29.5**  | 29.5 |  -  |  **29.5**  |  29.5  |  -  |
|  სოციალური უზრუნველყოფა  |  **536.9**  | 536.9 |  -  |  **478.8**  |  478.8  |  -  |
|  სხვა ხარჯები  |  **465.0**  | 255.5 |  209.50  |  **380.3**  |  233.7  |  146.6  |
|   |  |   |   |  |   |   |
|  **III. საოპერაციო სალდო**  |  **6,530.1**  |  **990.1**  |  **5,540.0**  |  **8,356.1**  |  **2,770.1**  |  **5,586.0**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება**  |  **8,639.7**  |  **2,213.4**  |  **6,426.3**  |  **7,068.4**  |  **1,373.8**  |  **5,694.6**  |
|  ზრდა  |  **8,789.7**  | 2,363.40 | 6,426.30 |  **7,321.8**  |  1,627.2  |  5,694.6  |
|  კლება  |  **150.0**  | 150.0 |  -  |  **253.4**  |  253.4  |  -  |
|   |  |   |   |  |   |   |
|  **V. მთლიანი სალდო**  | **- 2,109.6**  | **- 1,223.3**  | **- 886.3**  |  **1,287.7**  |  **1,396.3**  | **- 108.6**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  **VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება**  | **- 2,260.6**  | **- 1,374.3**  | **- 886.3**  |  **1,137.6**  |  **1,246.2**  | **- 108.6**  |
|  ზრდა  |  **-**  |  -  |  -  |  **1,246.2**  |  1,246.2  |   |
|  კლება  |  **2,260.6**  |  **1,374.3**  |  **886.3**  |  **108.6**  |  -  |  108.6  |
|   |  |  |   |  |   |   |
|  **VII. ვალდებულებების ცვლილება**  | **- 151.0**  | **- 151.0**  |  **-**  | **- 150.1**  | **- 150.1**  |  **-**  |
|  კლება  |  **151.0**  |  **151.0**  |  **-**  |  **150.1**  |  **150.1**  |  **-**  |
|  **VIII. ბალანსი**  |  **-**  |  **0.0**  | **- 0.0**  |  **-**  |  **0.0**  | **0.0** |

**საშემოსავლო ნაწილი**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის შემოსულობების (შემოსავლები, არაფინანსური აქტივები, ფინანსური აქტივები) დინამიკა წლების განმავლობაში ხასიათდებოდა ზრდადობით, თუმცა გასულ წელს, მსოფლიოში შექმნილი ვითარებიდან (COVID-19-ით გამოწვეული პანდემია) გამომდინარე მოხდა შემოსავლების მცირედით შემცირება (3,5%-ით).

**შემოსულობების დინამიკა 2018-2021 წწ (ათ.ლარებში)**

* **შემოსულობები**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის იანვარ-დეკემბერში შემოსულებების გეგმა განსაზღვრული იყო 17786,8 ათასი ლარით. ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 18953,9 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 106,6% (საკუთარი შემოსულობების გეგმა შეადგენდა 11906,5 ათას ლარს, ფაქტიურმა შემოსულობებმა შეადგინა 13109,1 ათასი ლარი. გეგმის 110,1 % )

* შემოსავლების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო **- 17636,8** ათ. ლარით, ფაქტიურმა შემოსავალმა შეადგინა 18700,5 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 106,0% (საკუთარი შემოსავლების ოდენობა გეგმით შეადგენდა 11756,5 ათას ლარს, ფაქტურმა შემოსავალმა შეადგინა 12855,7 ათასი ლარი).
* არაფინანსური აქტივების კლების წლიური გეგმა განსაზღვრული იყო - 150,0 ათ. ლარით. 12 თვეში ფაქტიურად შემოვიდა 253,4 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 168,9%.

**შემოსავლები:** 2021 წლის იანვარ-დეკემბერში მიღებული შემოსავლების ოდენობამ წლიური გეგმის მიმართ შეადგინა 106,0 %. ბიუჯეტის შემოსავლების ხვედრითი წილი გამოიყურება შემდეგნაირად:

**ა)** გადასახადების წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა - 10990,3 ათასი ლარი, ფაქტიურად მიღებული იქნა 11654,8 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მოცულობის 106,0 %. საიდანაც

* დამატებული ღირებულების გადასახადის წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 9590,3 ათასი ლარი, ხოლო ფაქტიურად მიღებული იქნა 9846,3 ათასი ლარი. გეგმის 102,7%.
* ქონების გადასახადის წლიურმა საპროგნოზო მოცულობა - 1400.0 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებული იქნა 1808,5.0 ათ.ლარი. გეგმის 129,2% აქედან,
* საწარმოთა ქონების ფაქტიური შემოსავალი - 1203,4 ათასი ლარი. წლიური საპროგნოზო მოცულობის (1090.0 ათასი ლარი) 110,4 %.
* ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გადასახადის საპროგნოზო მაჩვენებელი იყო 0 ლარი, ფაქტიურად შემოსულია 12,6 ათ. ლარი.
* სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის ფაქტიური შემოსავალი - 497,3 ათასი ლარი წლიური საპროგნოზო მოცულობის (274,0ათასი ლარი) 181,5%.
* არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადის ფაქტიური ოდენობა - 95,2 ათასი ლარი. წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის (36,0 ათასი ლარი) 264,3%

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| დასახელება | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი |
| გადასახადები | **10990.3** | **9258.3** | **84.2%** |
| დღგ | **9590.3** | **9846.3** | **102.7%** |
| გადასახადები ქონებაზე | **1400** | **1808.5** | **129.2%** |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1090 | 1203.4 | 110.4% |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0 | 12.6 | - |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 274 | 497.3 | 181.5% |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 36 | 95.2 | 264.4% |

**ბ)** სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი გრანტების (ტრანსფერები) წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 6030,3 ათასი ლარი. ფაქტიურად მიღებული იქნა 5994,8 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 99,4%. მათ შორის:

* მიზნობრივი ტრანსფერი (დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად) – 245,0 ათ. ლარი. აქედან:
* „ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის N147 განკარგულებით გათვალისწინებული ღონისძიებების (მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა) დასაფინანსებლად 95.0 ათ. ლარი.
* „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესასრულებლად 72,8 ათ. ლარი
* „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების შესასრულებლად 77,2 ათ. ლარი
* ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად მიღებული იქნა 5749,8 ათასი ლარი.

**გ)**  სხვა შემოსავლების წლიურმა საპროგნოზო მოცულობამ შეადგინა 616,2 ათ. ლარი. ფაქტიურად მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1050,9 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 170,6 %. აქედან:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **დასახელება**  |  **2021 წლის გეგმა**  |  **2021 წლის ფაქტი**  | **პროცენტული შესრულება**  |
|  **სხვა შემოსავლები**  | **616,2** | **1050,9** | **170,6%** |
|  პროცენტები  | 70 | 225,8 | 322,6% |
|  რენტა  | 310,2 | 553,5 | 178,4% |
| ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის მოსაკრებლი | 250,2 | 403,9 | 161,6% |
| მიწის იჯარიდან შემოსავალი | 60 | 149,5 | 249,2% |
|  საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია  | 76,0 | 77,8 | 102,3% |
|  ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები  | 36,0 | 41,7 | 115,8 |
| სანებართვო მოსაკრებელი  | 16,0 | 7,8 | 48,6% |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის  | 20,0 | 31,7 | 158,6% |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება  | 40,0 | 36,1 | 90,2% |
|  სანქციები (ჯარიმები და საურავები)  | 160,0 | 143,8 | 89,9% |
| ტრანსფერები რომელიც ხვაგან არ არის კლასიფიცირებული (შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან)  | 0 | 50,0 | - |

**მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე არსებული ნაშთების საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისა და ბოლოსათვის**

 2021 წლის 1 იანვრისათვის ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულმა ნაშთმა მთლიანობაში შეადგენდა 2260.6 ათ. ლარი. აქედან, სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრების ნაშთია 886.3 ათ. ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრების ნაშთი - 1374.3 ათასი ლარი (სპეც. ტექნიკის რემონტისათვის გამოყოფილი თანხიდან 64,0 ათ. ლარი), რომელიც განაწილებულ იქნა 2021 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებზე.

 საანგარიშო წლის ბოლოსათვის ნაშთმა შეადგინა 3398,6 ათ. ლარი. ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთია 778,0 ათ. ლარი, ხოლო 2620,6 ათ. ლარი არის ადგილობრივი ბიუჯეტის ნაშთი, საიდანაც 42,5 ათ. ლარი არის სპეც. ტექნიკისათვის გამოყოფილი თანხის ნაშთი.

**ინფორმაცია 2021 წლის გადასახდელების შესახებ**

ბიუჯეტის გადასახდელები

 ბიუჯეტის გადასახდელების გეგმამ შეადგინა 20047,3 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 17816,3 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 88,9%-ია. მათ შორის:

 ხარჯების დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 11106,6 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 10344,4 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 93,1%-ია.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური

კლასიფიკაციის მიხედვით

ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციის მიხედვით:

|  |
| --- |
| ათას ლარებში |
| დასახელება | **2021 წლის გეგმა** | **2021 წლის ფაქტი** | **შესრულების პროცენტული მაჩვენებელი** |
| ხარჯები | 11106.6 | 10344.4 | 93.1% |
| შრომის ანაზღაურება | 1915.2 | 1817.9 | 94.9% |
| საქონელი და მომსახურება | 1511.6 | 1367.1 | 90.4% |
| პროცენტი | 111.9 | 104.8 | 93.7% |
| სუბსიდია | 6536.6 | 6166,0 | 94.3% |
| გრანტი | 29.5 | 29.5 | 100.0% |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 536.9 | 478.8 | 89.2% |
| სხვა ხარჯები | 465 | 380.3 | 81.8% |

1. შრომის ანაზღაურების მუხლით ხარჯების დასაფინანსებლად 2021 წლის გეგმით გათვალისწინებული იყო 1915,2 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 1818,0 ათასი ლარი, წლიური გეგმის 94,9%;
2. საქონელი და მომსახურების მუხლით წლიური გეგმით გათვალისწინებული იყო 1511,6 ათასი ლარი. გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 1367,1 ათ. ლარი, წლიური გეგმის 90,4%. აღნიშნული მუხლიდან დაფინანსდა
* შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურება - 159,2 ათასი ლარი
* მივლინების ხარჯები - 6,5 ათასი ლარი
* ოფისის ხარჯები - 213,4 ათასი ლარი.
* წარმომადგენლობითი ხარჯები - 12,7 ათასი ლარი.
* სამედიცინო ხარჯები - 2,6 ათასი ლარი.
* ტრანსპორტისა და ტექნკის ექსპლოატაციის ხარჯები - 345,4 ათასი ლარი (აქედან 112,2 ათ. ლარი არის სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით მომსახურების, 134,6 ათ. ლარი არის საწვავის ხარჯი, 20,9 ათ. ლარი კასრისწყლისა და ილტოს ხეობის მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების, წვევამდელებისა და ახალგაზრდულ, კულტურულ და სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილე ახალგაზრდების ტრანსპორტით მომსახურების ხარჯი 12,4 ათ. ლარი. ექსპლუატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები 14,1 ათ. ლარი, მიმდინარე რემონტის ხარჯი 51,1 ათ. ლარი).
* სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება - 622,2 ათასი ლარი (აღნიშნული მუხლიდან დაფინანსებულია გარე განათებასა და ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი - 447,2 ათ. ლარი, შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი -50,8 ათ. ლარი, შინაური ცხოველების მართვის კახეთის ინტერმუნიციპალური სააგენტოსათვის გადარიცხული - 37,6 ათ. ლარი და სხვა ხარჯები)
1. მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან აღებული სესხის პროცენტის წლიური გეგმა იყო 111,9 ათ. ლარი, გახარჯულია 104,8 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 93,6%
2. სუბსიდიების მუხლით წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 6536,6 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 6166,0 ათასი ლარი. წლიური გეგმის 94,3%.
3. გრანტების წლიური გეგმა - 29,5 ათ. ლარი, ფაქტი - 29,5 შესრულება 100%. (ა(ა)იპ კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთისათვის გადარიცხული გრანტი)
4. სოციალური უზრუნველყოფის მუხლით წლიური გეგმა გათვალისწინებული იყო 536,9 ათასი ლარი. გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 478,8 ათასი ლარი. შესრულება 89,2%
5. სხვა ხარჯების მუხლით გასაწევი ხარჯების დასაფინანსებლად წლიური გეგმა განისაზღვრა 465,0 ათასი ლარით, გაწეული ხარჯების ოდენობამ შეადგინა 380,3 ათასი ლარი (საკრებულოს წევრების კომპენსაცია 62,3 ათ. ლარი, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლებისს სახურავის რეაბილიტაცია - 150,9 ათ. ლარი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯი 148,9 ათ. ლარი და სხვა მიმდინარე ხარჯები). შესრულება 81,8%
* არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 8789,7 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 7321,8 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 83,3 %-ია.
* ვალდებულებების კლების მუხლით დაზუსტებულმა გეგმამ შეადგინა 151,0 ათასი ლარი, გაწეულმა საკასო ხარჯმა - 150,1 ათასი ლარი, რაც გეგმიური მაჩვენებლის 99.4%-ია.

სსიპ "საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა" და ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის გაფორმებული „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტისა“ და "ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ მატნის სპორტსკოლის რესკონსტრუქციისა და გზის რეაბილიტაციის" გრძელვადიანი სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში 2021 წელს პროცენტის სახით გადახდილია 104,8 ათ. ლარი. ხოლო ვალდებულება შემცირებულია 150,1 ათ. ლარით. ვალდებულების სრულად დაფარვა მოხდება 2027 წელს. გადასახდელი ვალდებულება შეადგენს 1112,4 ათ. ლარს, აქედან 2022 წელს დაიფარება 248,7 ათ. ლარი.

ახმეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების შესრულება

 **მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:**

* საინვესტიციო გარემოსა და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება;
* დასუფთავება და გარემოს დაცვა.
* სკოლამდელი განათლებისადმი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და ხარისხის ამაღლება;
* კულტურა,ახალგაზრდობა და სპორტი;
* მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
* წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების განმტკიცება.
1. **ინფრასტრუქტურა**

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა- შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 02 00 | ინფრასტრუქტურის განვითარება | **7005.9** | **6033.2** | **86.1%** |
| 02 01 |  საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება | **3283.3** | **2721.9** | **82.9%** |
| 02 02 | წყლის სისტემების განვითარება | **1559.5** | **1445.3** | **92.7%** |
| 02 02 01 |  სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია  | **982.7** | **896.2** | **91.2%** |
| 02 02 02 | სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია | **173.8** | **165.3** | **95.1%** |
| 02 02 03 | ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატრონობის ცენტრი | **403** | **383.8** | **95.2%** |
| 02 03 | გარე განათება | **475.7** | **440.3** | **92.6%** |
| 02 03 01 | გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია | **310** | **281.9** | **90.9%** |
| 02 03 04 | ა(ა) იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახური | **150.7** | **150.2** | **99.7%** |
| 02 03 02 | კაპიტალური დაბანდებები გარე განათბის სფეროში | **15,0** | **8,2** | **54,7%** |
| 02 04 |  მშენებლობა, ავარიული ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია | **196.2** | **150.9** | **76.9%** |
| 02 04 01 | ბინათმშენებლობა | **196.2** | **150.9** | **76.9%** |
| 02 05 | კეთილმოწყობის ღონისძიებები | **375.8** | **333.7** | **88.8%** |
| 02 05 01 |  საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია | **375.8** | **333.7** | **88.8%** |
| 02 06 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | **915.9** | **878.6** | **95.9%** |
| 02 07 | ტურიზმი | **199.5** | **62.5** | **31.3%** |
| 02 07 01 | ტურისტული ინფრასტურქტურის მოწყობა | **170** | **33** | **19.4%** |
| 02 07 02 | ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა | **29.5** | **29.5** | **100.0%** |

შენიშვნა: 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის №1419 განკარგულებით ახმეტის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილი იყო 163,0 ათ. ლარი. თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის. თუშეთში, უამინდობის გამო ჩაიკეტა გზა, რის გამოც ვერ შესრულდა სამუშაოები.

ზემო ალვანში გარე განათების მოწყობა განხორციელდა 2021 წელს, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეულია 2022 წელს.

**ა. საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შენარჩუნება და განახლება, ასფალტის საფარის ორმული შეკეთება, რაც აუმჯობესებს არსებულ საგზაო ინფრასტრუქტურას. ასევე ხორციელდება დაზიანებული ქვაფენილების და ტროტუარების აღდგენა-რეაბილიტაცია და მოპირკეთება ასფალტო–ბეტონის საფარით. აღნიშნული სამუშაოები ფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებით.

**საბოლოო შედეგები:**

 **საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტები:**

1. **ქალაქ ახმეტაში მოწესრიგდებული საგზაო ინფრასტრუქტურა:**
* ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე არსებული მოედნის რეკონსტრუქცია - 222,5 ათ. ლარი (ობიექტის მშენებლობა იყო გარდამავალი, საიდანაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსებაა 14,9 ათ. ლარი, 2020 წლის მთავრობის განკარგულებიდან (**№**2630) გადახდილია 93,2 ათ. ლარი, ხოლო 2021 წლის განკარგულებიდან 114,4 ათ. ლარი)
* რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობა - შესრულება 335,4 ათ. ლარი, მათ შორის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 31,4 ათ. ლარი
* ფიროსმანის II ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 100,3 ათ. ლარი (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან)
* გაგარინის ქუჩის გზის I მონაკვეთის რეაბილიტაცია - 99,2 ათ. ლარი (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან)
* გაგარინის ქუჩის გზის II მონაკვეთის რეაბილიტაცია - 46,2 ათ. ლარი (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან)
* ფალიაშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის 2021 წლის საკასო ხარჯია 58,9 ათ. ლარი, ხოლო ობიექტის სრული ღირებულება - 103,6 ათ. ლარი. სხვაობა გადაირიცხა 2022 წელს (მ. შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება- 5,3 ათ. ლარი)
* ნინოშვილის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაა 226,5 ათ. ლარი, ხელშეკრულება არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2022 წლის ივლისში. 2021 წლის საკასო ხარჯი შეადგენს 99,6 ათ. ლარს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან)
* ტაბიძის I ქუჩის გზის რეაბილიტაციის 2021 წლის საკასო ხარჯია 58,6 ათ. ლარი, ხოლო ობიექტის სრული ღირებულება - 93,9 ათ. ლარი, სხვაობა გადაირიცხა 2022 წელს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან
* თამარის ქუჩის გზის რეაბილიტაცია - 149,7 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 1,7 ათ. ლარი)
* ჭავჭავაძის ქუჩის II ჩიხის გზის რეაბილიტაცია - 125,4 ათ. ლარი (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან)
1. **მუნიციპალიტეტის სოფლებში რეაბილიტრებული გზები:**
* სოფელ ქვემო ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა III) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაა 196,1 ათ. ლარი, ხელშეკრულება არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2022 წლის ივლისში. 2021 წლის საკასო ხარჯი შეადგენს 42,4 ათ. ლარს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან).
* სოფელ ზემო ალვანში შიდა საუბნო გზის (გზა N1) რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაა 276,6 ათ. ლარი, ხელშეკრულება არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2022 წლის ივლისში. 2021 წლის საკასო ხარჯი შეადგენს 59,9 ათ. ლარს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან).
* სოფელ დუისში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 210,6 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 7,1 ათ. ლარი).
* სოფელ საკობიანოს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაა 207,3 ათ. ლარი, ხელშეკრულება არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2022 წლის ივლისში. 2021 წლის საკასო ხარჯი შეადგენს 185,1 ათ. ლარს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან).
* სოფელ ჯოყოლოში ხიდთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელშეკრულებო ღირებულებაა 263,7 ათ. ლარი, ხელშეკრულება არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2022 წლის ივლისში. 2021 წლის საკასო ხარჯი შეადგენს 113,9 ათ. ლარს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან).
* სოფელ კოღოთოში შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაციის 2021 წლის საკასო ხარჯია 12,7 ათ. ლარი, ხოლო ობიექტის სრული ღირებულება - 145,5 ათ. ლარი. სხვაობა გადაირიცხა 2022 წელს (დაფინანსებულია რეგ. პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხებიდან).

 „2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 19 აგვისტოს №1573 განკარგულებით დაფინანსებულია სოფელ ბაბანეურთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია. სამუშაოები დასრულებულია 2021 წელს და სრული ღირებულება შეადგენს 482,1 ათ. ლარს (მ.შ. 2021 წლის საკასო ხარჯია 380,8 ათ. ლარი, აქედან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებაა 23,7 ათ. ლარი)

2021 წელს ცენტრალური ბიუჯეტის ნაშთებიდან გახარჯულია 227,8 ათ. ლარი:

* ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე არსებული მოედნის რეკონსტრუქცია - 93,2 ათ. ლარი
* სოფელ ქისტაურის შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია - 33,1 ათ. ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 10,4 ათ. ლარი)
* ქ. ახმეტაში გორგასლის I შესახვევის რეაბილიტაცია - 25,2 ათ. ლაირ (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 9,4 ათ. ლარი)
* რუსთაველის ქუჩაზე ტროტუარებისა და ბორდიურების მოწყობა - 84,3 ათ. ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 5,1 ათ. ლარი)

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია :**

* **გზების რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი - 54,4 ათ. ლარი**
* **გზებზე ტექნიკური ზედამხედველობისათვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 96,1 ათ. ლარი**
* **ტბათანასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 11,5 ათ. ლარი**
* **ტაბიძის ქუჩის რეაბილიტაცია - 104,9 ათ. ლარი**

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ქ. ახმეტაში ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მოეწყო ასფალტობეტონის საფარი 2350 კვ. მეტრ ფართობზე, 500 კვ. მეტრ ფართობზე დეკორატიული ფილები მოწყობა. ასევე, მოეწყო მოძრაობის მარეგულირებლებიც. ისარგებლებს 3500 მდე ბენეფიციარი
* ქ. ახმეტაში რუსთაველის ქუჩაზე მოეწყო 7400 კვ. მეტრის ფართობის ასფალტო ბეტონის საფარის ტროტუარები სისქით 3 სმ და 2200 გრძივი მეტრი ბეტონის ბორდიურები. ისარგებლებს 2500-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში ფიროსმანის II ქუჩაზე მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 347 კვ.მ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 80-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში გაგარინის ქუჩის გზის I მონაკვეთზე მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 256 კვ.მ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 80-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში გაგარინის ქუჩის გზის II მონაკვეთზე მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 182 კვ.მ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 60-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში ფალიაშვილის ქუჩაზე მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 314 გრძივ მეტრ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 250-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში ნინოშვილის ქუჩაზე მიმდინარეობს ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარით მოწყობა 573 კვ.მ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 250-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში ტაბიძის I ქუჩაზე მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 280 კვ.მ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 180-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში თამარის ქუჩაზე მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 667 კვ.მ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 1500-მდე ბენეფიციარი.
* ქ. ახმეტაში ჭავჭავაძის ქუჩის II ჩიხში მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი 248 გრძივ მეტრ ფართობზე, რომლითაც ისარგებლებს 120-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ ქვემო ალვანში მიმდინარეობს ხიდთან მისასვლელი გზის (გზა III) რეაბილიტაცია 457 გრძივ მეტრზე, მოეწყობა ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი.. ისარგებლებს 500-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ ზემო ალვანში მიმდინარეობს ხიდთან მისასვლელი გზის (გზა N1) რეაბილიტაცია 768 გრძივ მეტრზე. მოეწყობა ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი. ისარგებლებს 650-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ დუისში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შიდა საუბნო გზას 715 გრძივ მეტრზე. მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი. ისარგებლებს 250-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ საკობიანოში მიმდინარეობს ხიდთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 440 გრძივ მეტრზე. მოეწყობა ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი. ისარგებლებს 250-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ ჯოყოლოში მიმდინარეობს ხიდთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია 1046 გრძივ მეტრზე. მოეწყობა ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი. ისარგებლებს 250-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ კოღოთოში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შიდა საუბნო გზას 364 გრძივ მეტრზე. მოეწყო ორფენიანი ასფალტობეტონის საფარი. ისარგებლებს 150-მდე ბენეფიციარი.

ბ. წყლის სისტემების განვითება

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის სისტემების და სათავე ნაგებობების მოწყობა რეაბილიტაცია, აგრეთვე არსებული სისტემის მოვლა-შენახვა. ხორციელდება სოფლების ჭაბურღილების ენერგო სისტემების მოწყობა და რეგიონალური პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების თანადაფინანსება. ასევე დაფინანსებული იქნება ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი.

**საბოლოო შედეგები:**

 **„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტები:**

* ქ. ახმეტაში, კახეთის ქუჩაზე საკანალიზაციო კოლექტორის მოწყობა - 99,3 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 13,5 ათ. ლარი)
* სოფელ ახალშენში ჭაბურღილისა და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის 2021 წლის საკასო ხარჯია 6,4 ათ. ლარი, ხოლო ობიექტის სრული ღირებულება - 39,4 ათ. ლარი. სხვაობა გადაირიცხა 2022 წელს
* სოფელ ოდლისში ჭაბურღილისა და პოლიეთილენის ორშრიანი 10 მ3 რეზერვუარის მოწყობის 2021 წლის საკასო ხარჯია 39,3 ათ. ლარი, ხოლო ობიექტის სრული ღირებულება - 52,7 ათ. ლარი. სხვაობა გადაირიცხა 2022 წელს
* სოფელ ფიჩხოვანში ჭაბურღილის და სამარაგო ლითონის 25 მ3 რეზერვუარის მოწყობა 68,8 ათ. ლარი
* სოფელ წინუბანის ჭაბურღილის და სამარაგო ლითონის 25 მ3 რეზერვუარის მოწყობა - 54,6 ათ. ლარი
* სოფელ ალავერდის ჭაბურღილის და სამარაგო ლითონის 25 მ3 რეზერვუარის მოწყობა - 90,1 ათ. ლარი
* სოფელ აწყურის ჭაბურღილის და სამარაგო ლითონის 25 მ3 რეზერვუარის მოწყობა - 66,6 ათ. ლარი

 **„მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 12 აპრილის №589 განკარგულებით დაფინანსებულია სოფ. ომალოს (პანკისი) წყალსადენის სათავე ნაგებობისა და ქსელის რეაბილიტაცია. პროექტის დასრულების ვადად განსაზღვრულია 2022 წლის ივლისის თვე. სახელშეკრულებო ღირებულება შეეადგენს 799,9 ათ. ლარს. 2021 წლის განკარგულებით დაფინანსებულია 400,0 ათ. ლარი**

**2018 წლის N136 განკარგულების ნაშთიდან გადახდილია სოფ. ქვემო ალვანის წყალსადენის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო თანხა (2,5 %) - 10,7 ათ. ლარის ოდენობით.**

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია :**

* სოფელ ზემო ალვანის მაგისტრალური მილსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 24,8 ათ. ლარი.
* სასმელი წყლის რეაბილიტაციის საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების ხარჯი - 10,2 ათ. ლარი.
* ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი - 16,7 ათ. ლარი
* ჭაბურღილების ელ. ენერგიაზე დაერთება - 8,8 ათ. ლარი
* ჭაბურღილებზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადი 165,3 ათ. ლარი (წლიური გეგმის (173,8 ათ. ლარი) 95,1%).
* ა(ა)იპ სოფლის სასმელი წყლის მოვლა-პატორნობის ცენტრის მიერ გაგახრჯულია 383,8 ათ. ლარი, წლიური გეგმის (403,0 ათ. ლარი) 95,2%.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ქ. ახმეტაში კახეთის ქუჩაზე 560 გრძივ მეტრზე მოეწყო საკანალიზაციო კოლექტორი D=300 მმ გოფრირებული მილით და გამანაწილებელი რკინა-ბეტონის ჭებით. ისარგებლებს 75-მდე ბენეფიციარი.
* სოფელ ახალშენში 100 მეტრ სიღრმეზე მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილი. ისარგებლებს 120 კომლი.
* სოფელ ოდლისში 100 მეტრ სიღრმეზე მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილი და 10 მ3 ტევადობის რეზერვუარი. ისარგებლებს 23 კომლი.
* სოფელ ფიჩხოვანში 100 მეტრ სიღრმეზე მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილი და 25 მ3 ტევადობის რეზერვუარი. ისარგებლებს 180 კომლი.
* სოფელ წინუბანში 100 მეტრ სიღრმეზე მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილი და 25 მ3 ტევადობის რეზერვუარი. ისარგებლებს 125 კომლი.
* სოფელ ალავერდში 100 მეტრ სიღრმეზე მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილი და 25 მ3 ტევადობის რეზერვუარი. ისარგებლებს 150 კომლი.
* სოფელ აწყურში 150 მეტრ სიღრმეზე მოეწყო სასმელი წყლის ჭაბურღილი და 25 მ3 ტევადობის რეზერვუარი. ისარგებლებს 250 კომლი.
* ჭაბურღილების მოწყობის შედეგად გაუმჯობესდა მოსახლეობისთვის წყლის მიწოდება.

ა(ა)იპ სოფლის წყლის სისტემების მოვლა-პატრონობის ცენტრის მიერ განხორციელებული ღონისძიებები:

* თებერვლის თვეში კაპიტალური ხარჯით შეძენილი და დამონტაჟბულია სოფელ აწყურის საჭიროებისათვის 1,5 კვტ **ტუმბო 1000** ლარის ღირებულების.
* სოფელ ხორხელის საჭიროებისათვის მრავალსაფეხურიანი ცენტრ. **ტუმბო 1500** ლარის ღირებულების
* აპრილის თვეში შეძენილია საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები (მილები და მილსადენის არმატურა)-**11710 ლარის**
* სოფელ ბაყილოვანის საჭიროებისათვის შეძენილი და დამონტაჟბულია სასმელი წყლის **ტუმბო 5,5 კვ.-იანი 4095** ლარის ღირებულების
* გვისტოს თვეში სოფელ ხორბალოს საჭიროებისათვის შეძენილია ზედაპირული **წყლის ტუმბო 1925** ლარის ღირებულების .
* აწყურის საჭიროებისათვის 5,5 კვ-იანი სასმელი წყლის **ტუმბო 4050** ლარის ღირებულების.
* სექტემბრის თვეში შეძენილია ორშრიანი **ავზები 2 ცალი 4900** ლარის ღირებულების.
* სასმელი წყლის **ტუმბო 950 ლარის** ღირებულების.
* დეკემბრის თვეში შეძენილია სოფელ ბაყილოვანის საჭიროებისათვის 5,5 კვ. **ტუმბო მართვის კარადით 4050 ლარის** ღირებულების.
* ასევე დეკემბრის თვეში შევიძინეთ 2 ერთეული სასმელი წყლის **ტუმბო მართვის კარადებთან ერთად 6700** ლარის ღირებულების და ელექტრო ტივტივები **225 ლარის**

კაპიტალური ხარჯით სულ სასმელი წყლის ტუმბოების და მილების და მილსადენის აქსესუარების შესაძენად გახარჯულია **40880 ლარი.**

* სოფელ მატანში მოეწყო საუბნო ქსელი, გაიხარჯა დ-50 მმ-იანი 100 მ პოლიეთილენის სასმელი წყლის მილი.
* სოფელ ზ. ალვანში მოეწყო საუბნო ქსელი, გაიხარჯა დ-63 მმ-იანი 200 მ მილი. დ-50მმ-იანი 100 მ, დ-40 მმ-იანი 100მ, დ-32 მმ-იანი 60 მ სასმელი წყლის მილი.
* სოფელ ოჟიოში მოეწყო ჭაბურღილის ქსელი, გაიხარჯა დ-75 მმ-იანი 220 მ და დ-32 მმ-იანი 100 მ მილი.
* სოფელ ხოდაშენში მოეწყო ჭაბურღილის ქსელი გაიხარჯა დ-63 მმ-იანი 100 მ, დ-50 მმ-იანი 130 მ და დ-40 მმ-იანი 40 მ სასმელი წყლის მილი.
* სოფელ ახალშენში მოეწყო საუბნო ქსელი გაიხარჯა დ-32 მმ-იანი 105 მ სასმელი წყლის მილი.
* სოფელ ზ. ხალაწანში მოეწყო ცენტრალური ქსელი, გაიხარჯა დ-50 მმ-იანი 120 მ მილი.
* სოფელ ბაბანეურში მოეწყო ცენტრლური ქსელის გამრეცხი, გაიხარჯა დ-50 მმ-იანი 50 მ მილი.
* სოფელ აწყურში მოეწყო სამი საუბნო ქსელი, გაიხარჯა დ-50 მმ -იანი 380 მ, დ-32 მმ-იანი 552 მ და დ-63 მმ-იანი 100 მ სასმელი წყლის მილი. ასევე მოეწყო სასმელი წყლის რეზერვუარები 8 და 5 ტონიანი.
* სოფელ საკობიანოში მოეწყო საუბნო ქსელი , გაიხარჯა დ-75 მმ-იანი 150 მ და დ-63 მმ-იანი 260 მ სასმელი წყლის მილი.

**გ. გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია**

დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განათება. ქალაქისა და სოფლების ქუჩების ახალი ქსელების მოწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდა გარე განათების ქსელებზე გახარჯული ელექტრო-ენერგიის საფასურის გადახდა. გარე განათების მოვლა პატრონობას უზრუნველყოფს ა(ა)იპ ,,კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური“.

**საბოლოო შედეგები:**

* **კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში. ათვისებულია გეგმის (15,0 ათ. ლარი) 54,7%.**
* გარე განათების ქსელზე მოხმარებული ელ. ენერგიის გადასახადმა შეადგინა 281,9 ათ. ლარი. წლიური გეგმის (310,0 ათ. ლარი) 90,9%
* ა(ა)იპ კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახურის მიერ გარე განათებაზე გახარჯულია 58.1 ათ. ლარი

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახურის მიერ - 92,1 ათ. ლარი

შენიშვნა: გარე განათების მოვლა-პატრონობას 2021 წლის 1 ივლისამდე უზრუნველყოფდა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და გარე განათების სამსახური, აღნიშნული აიპის გაყოფის შედეგად გარე განათების მოვლა-პატრონობა 2021 წლის 1 ივლისიდან გააგრძელა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გარე განათების სამსახურმა“.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ა(ა)იპ-ის მიერ შეცვლილია ძველი ლამპიონები ახლით სულ 448 ცალი
* გაიჭიმა 8780 მეტრის ახლი ელ. სადენები.
* განათებულია მუნიციპალიტეტის ქუჩების და გზები
* ზემო ალვანში გარე განათების მოწყობის საკასო ხარჯი შეადგენს 8,2 ათ. ლარს. ხოლო სახელშეკრულებო ღირებულება 13,5 ათ. ლარს.
* **ბინათმშენებლობა**

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით დაფინანსებულა ქ. ახმეტაში მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია (9 ერთეული).

**საბოლოო შედეგები**

**გაფორმებული იყო ორი ხელშეკრულება**

დასრულებულია 5 ერთეულის სახურავის რეაბილიტაცია. სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 94,5 ათ. ლარი. ესენია:

1. ქ. ახმეტაში რუსთაველის № 91 სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები
2. ქ. ახმეტაში რუსთაველის № 93 სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები
3. ქ. ახმეტაში რუსთაველის № 95 სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები
4. ქ. ახმეტაში რუსთაველის № 97 სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები
5. ქ. ახმეტაში რუსთაველის № 99 სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები

4 ერთეულის სახურავის რეაბილიტაციის სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 93,9 ათ. ლარს. აქედან 2021 წლის საკასო ხარჯია 52,0 ათ. ლარი. . ესენია:

1. ქ. ახმეტაში აღმაშენებლის № 11. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები;
2. ქ. ახმეტაში აღმაშენებლის № 13. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები.
3. ქ. ახმეტაში რუსთაველის № 101. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები
4. ქ.ახმეტაში ლეონიძის №4. სტიქიის შედეგად დაზიანებული საერთო საცხოვრებლის სახურავის აღდგენის სამუშაოები

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია:**

* ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი - 4,3 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* პროექტრის შედეგად ხდება 9 მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებელი სახლების სახურავების აღდგენა 4645 მ2 ფართობზე, რომლითაც სარგებლობს დაახლოებით 400 ბენეფიციარი.
* **საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია**

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით დაფინანსებულა ქ. ახმეტაში შინმოუსვლელთა სკვერის რეაბილიტაცია - 316,2 ათ. ლარით. ხელშეკრულება არის გარდამავალი და სამუშაოები უნდა დასრულდეს 2022 წელს. სულ სახელშეკრულებო ღირებულებაა 544,1 ათ. ლარი. მ. შ. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსება 24,2 ათ. ლარი

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია:**

* ტექნიკური ზედამხედველობის ხარჯი - 5,9 ათ. ლარი
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 11,6 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* პროექტრის შედეგად რეაბილიტაცია უტარდება მემორიალს, დამატებით განთავსდება ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა მემორიალური დაფა (14 ერთეული). მოეწყობა სველი წერტილები, საფეხმავლო ბილიკები, მინი სპორტული მოედანი, მესერი. ბავშვთა გასართობი ატრაქციონები. რეაბილიტაცია ტარდება 7000 კვ. მ. ფართობზე. ისარგებლებს დაახლოებით 1500 ბენეფიციარი.
* **სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა**

2021 წელს „საქართველოს მთავრობის N168 განკარგულებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილ იქნა 706,0 ათასი ლარი. საკასო ხარჯმა შეადგინა 677,3 ათ. ლარი. გეგმის 95,9%. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანადაფინანსების სახით გახარჯულია 147,4 ათ. ლარი. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯმა შეადგინა 19,2 ათ. ლარი. ნაშთის სახით დარჩა 28,7 ათ. ლარი , რომელიც აისახა 2022 წლის ბიუჯეტში. 2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ნაშთიდან გადარიცხულია 54,0 ათ. ლარი. სულ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის კოდით გეგმა შეადგენდა 915,9 ათ. ლარს. გახარჯულია 878,6 ათ. ლარი. გეგმის 95,9%.

1. **წელს განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები**
2. **ქვემო ალვანი**
* სპორტული დარბაზისთვის ტრენაჟორების შეძენა - 12785 ლარი (2020 წლის ნაშთიდან)
* საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია - 23311 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 3811 ლარი).
1. **კასრისწყალი**
* სასმელი წყლის სათავის რეაბილიტაცია - 14244 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 2544 ლარი)
1. **მაღრაანი**
* სავარგულებამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 11051 ლარი ;
* გარე განათების მოწყობა 2961 ლარი.
1. **ჭართალა**
* გარე განათების მოწყობა -2853 ლარი.
* მილხიდების მოწყობის სამუშაოები - 6800 ლარი.
1. **ბაყილოვანი**
* მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 6112 ლარი ;
* გარე განათების მოწყობა - 2042 ლარი.
1. **ყვარელწყალი**
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 8972 ლარი.
1. **ხევისჭალა**
* მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 15749 ლარი (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით 6005).
1. **ქვემო ხალაწანი**
* რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშოები - 17908 ლარი (მ.შ. 8158 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტით.)
1. **ბაბანეური**
* სანიაღვრე არხების მოწყობა - 21946 ლარი (მ.შ 12855 ლარი 2020 წლის ნაშთიდან.)
1. **არაშენდა**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 4382 ლარი;
* შესასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 4735 ლარი.
1. **არგოხი**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 7529 ლარი.
1. **ბუღაანი**
* სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის და ქსელის მოწყობის სამუშაოები - 9294 ლარი.
1. **ჩაჩხრიალა**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 4060 ლარი;
* სოფელთან მისასვლელი გზის და შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა)- 8450 ლარი.
1. **ხორბალო**
* სასმელი წყლის მიწოდება - 9397 ლარი.
1. **ზემო ალვანი**
* სარწყავი არხის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 8411 ლარი, (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 3811 ლარი.)
* სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია -14815 ლარი.
1. **ხორხელი**
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 4760 ლარი;
* ჭაბურღილის შემოღობვის სამუშაოები - 5995 ლარი.
1. **წინუბანი**
* საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვის სამუშაოები - 11763 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით - 747 ლარი).
1. **ახშნის ველები**
* სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 9477 ლარი.
1. **დედისფერული**
* მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 8978 ლარი.
1. **ნადუქნარი**
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 3843 ლარი.
* გარე განათების მოწყობა - 2692 ლარი.
1. **ბუხრები**
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 7876 ლარი.
1. **ჯაბური**
* წყაროს მოწყობა -1562 ლარი;
* ნაპირსამაგრის მოწყობა - 2384 ლარი;
* სანიაღვრე არხების მოწყობა -2577 ლარი.
1. **ზემო ხალაწანი**
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 5577 ლარი.
* გზისპირა მოსაცდელის მოწყობის სამუშაოები 3453 ლარი.
1. **დუმასტური**
* სასაფლაოსთან მისასვლელი ხიდ-ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 8359 ლარი.
* საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2661 ლარი.
1. **ახალშენი**
* გარე განათების მოწყობა - 4337 ლარი.
1. **შახვეტილა**
* ამბულატორიის შემოღობვის სამუშაოები - 6097 ლარი
* გარე განათების მოწყობა - 3800 ლარი.
1. **ომალო(პანკისი)**
* სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის რეაბილიტაცია - 12377 ლარი.
1. **საბუე**
* მილ-ხიდების მოწყობა - 5874 ლარი.
* გარე განათების მოწყობის სამუშაოები -5900 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 2300 ლარი)
1. **ვეძები**
* სასმელი წყლის შემკრები ავზის მიწყობა - 2841 ლარი.
1. **ახშანი**
* ანაკრები რკინა ბეტონის სანიაღვრე არხების მოწყობა 11715 ლარი.
1. **მატანი**
* გარე განათების მოწყობა - 4104 ლარი.
* სანიაღვრე არხის მოწყობის სამუშაოები 24427 ლარი. (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით 10628 ლარი.)
* მე-2 სკოლის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა - 4979 ლარი.
1. **კოღოთო**
* გარე განათების მოწყობა 4320 ლარი.
* სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები 8762 ლარი.
1. **დუისი**
* სკვერის მოწყობა - 15053 ლარი.
* კვერის მიმდებარე ტერიტორიის სველი წერტილების მოწყობა - 1901 ლარი.
1. **ხველიანდრო**
* სარწყავი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშაოები 6975 ლარი.
1. **ჩარექაული**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია 3077 ლარი.
* შიდა საუბნო გზის რეაბილიტაცია (მოხრეშვა) - 5128 ლარი .
1. **ზემო ხოდაშენი**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის მოწყობა - 11008 ლარი.
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარებილიტაცო სამუშაოები - 3697 ლარი (ლაფაურების უბანში)
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარებილიტაციო სამუშაოები - 2112 ლარი(გელდიაშვილების უბანში).
1. **აწყური**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია - 11310 ლარი.
1. **ჩაბინაანში**
* სპორტული მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 19452 ლარი.
1. **საჩალე**
* მისასვლელი გზის მოხრეშვის სამუშაოები 9011 ლარი.
1. **კოჯორი**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის რეაბილიტაცია - 7289 ლარი.
1. **შუა ხალაწანი**
* გარე სავარჯიშოების მოწყობის სამუშაოები 9415 ლარი.
1. **ალავერდი**
* შიდა საუბნო გზის სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები - 7702 ლარი.
* სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები 3060 ლარი.
1. **ოჟიო**
* ხიდბოგირის და გრუნტის სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები 18599 ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტით 2999 ლარი).
* საუბნო გზის სარეაბილიტაციო (მოხრეშვა) სამუშაოები - 4905 ლარი (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით 2405 ლარი).
1. **ბირკიანი**
* წყლის სიტემის მოწყობის სამუშაოები 12710 ლარი.
1. **ქისტაური**
* ჭაბურღილის მოწყობის სამუშოები 38196 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 18696 ლარი).
1. **ჯოყოლო**
* სპორტული დარბაზისთვის სპორტული საქონლის შეძენა - დამონტაჟება - 15513 ლარი.
1. **საკობიანო**
* ჭაბურღილის მოწყობის სამუშოები 30969 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 13382 ლარი).
1. **ძიბახევი**
* წყლის სიტემის მოწყობის სამუშაოები -12082 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით 2332 ლარი).
1. **ქორეთი**
* სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 14979 ლარი (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით 3279 ლარი).
1. **ახალდაბა**
* ხიდის სარეაბილიტაციო სამუშოები - 23446 ლარი (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით - 9750 ლარი).
1. **ბეღლა**
* სკოლამდელი დაწესებულების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 18811 ლარი (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით - 9061).
1. **კვავლო**
* სასმელი წყლის სისტემის მოწყობის სამუშოები - 15200 (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით 5450 ლარი).
1. **შენაქო**
* სპორტული დარბაზის მოწყობის სამუშაოები 18836 ლარი (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით9086 ლარი).
1. **ჩიღო**
* სკოლამდელი დაწესებულების მოწყობის სამუშაოები 8225 ლარი.
1. **ფიჩხოვანი**
* საუბნო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მოხრეშვა) - 22591 (მ.შ. ადგილობრივი ბიუჯეტით -10891 ლარი).
1. **ომალო (თუშეთის)**
* მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები - 15805 ლარი (მ.შ.ადგილობრივი ბიუჯეტით 6055 ლარი).
* მინი სტადიონის მოწყობის სამუშაოები 10374 ლარი (2020 წ.ნაშთიდან).
1. **კუწახტა**
* სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოები - 20895 ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტით 9537 ლარი).
* სანიაღვრე არხის მოწყობა - 11370 ლარი (2020 წ.ნაშთიდან).
1. **ნადუქნარი**
* გარე განათების მოწყობა 2797 ლარი.
1. **ჯვარბოსელი**
* ხიდის მოწყობის სამუშაოები - 6587 ლარი.
* **ტურიზმი**
* ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით კახეთის მუნიციპალიტეტებმა დაარსეს ორგანიზაცია ა(ა)იპ „კახეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია - ვიზით კახეთი“. აღნიშნული ა(ა)იპ-ის მიზანია ტურიზმის დაგეგმვა და განვითარება, კახეთის რეგიონის უნიკალური თვისებების გამოყენება, როგორიცაა უძველესი ღვინის კულტურა და ღვინის წარმოების ტრადიციები, ადგილობრივი სამზარეულო, ლამაზი სოფლები, კახეთის უნიკალური ბუნება. ამით სარგებლობას იღებს როგორც ტურისტი ასევე ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეები. აღნიშნულ აიპის გრანტის სახით გადაერიცხა 29,5 ათ. ლარი
* 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში შერჩეული პროექტების დასაფინანსებლად ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2021 წლის №1419 განკარგულებით ახმეტის მუნიციპალიტეტისთვის გამოყოფილია თანხა - 163,0 ათ. ლარის ოდენობით. რომელიც მოხმარდება თუშეთში „ხითანას“ ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას. სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 164,9 ათ. ლარს, ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებაა 1% (1,9 ათ. ლარი). 2021 წელს მთავრობის მიერ თანხის ჩარიცხვა მოხდა სრულად, თუმცა, თუშეთის გზის ჩაკეტვის გამო ვერ მოხერხდა ობიექტის დასრულებდა. გადარიცხულია ავანსის სახით 33,0 ათ. ლარი (მ.შ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 0,4 ათ. ლარი)
1. **დასუფთავება და გარემოს დაცვა**

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარემოს დასუფთავება და ნარჩენების გატანა, გარემოს დაცვა, კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში. ფინანსდება აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები. შესაბამისად პრიორიტეტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის სანიტარული წესრიგის შენარჩუნება და გაუმჯობესება; ნარჩენების სრული იზოლირება მოსახლეობისა და გარემოსაგან; ბალახის გათიბვა ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე; ქალაქში არსებული სასაფლაოების მოვლა-დასუფთავება. თუშეთის დაცული ლანდშაფტის მოვლა-პარონობა; მდინარეების კალაპოტის რეგულირება, სანიაღვრე არხების მოწყობა.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 03 00 | დასუფთავება და გარემოს დაცვა | 1906.9 | 1765.4 | 92.6% |
| 03 01 |  დასუფთავება და ნარჩენების გატანა | 733 | 727.7 | 99.3% |
| 03 02 | გარემოს დაცვა | 525 | 483.1 | 92.0% |
| 03 02 01  | თუშეთის დაცული ლანდშაფტი | 313.6 | 274.8 | 87.6% |
| 03 02 02 | ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-ტარონობის ცენტრი | 211.4 | 208.3 | 98.5% |
| 03 03 |  კაპიტალური დაბანდებები გარემოს დაცვის სფეროში | 514.9 | 421.5 | 81.9% |
| 03 03 01 | სანიაღვრე არხების მოწყობა | 58.8 | 54.1 | 92.0% |
| 03 03 02 | ხევების გაწმენდა ნატანისგან | 54.1 | 29.8 | 55.1% |
| 03 03 03 | სპეც. ტექნიკისა და ინვენტარის შეძენა | 292 | 236.2 | 80.9% |
| 03 03 04 |  სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 110 | 101.5 | 92.3% |
| 03 04 | დასუფთავების ღონისძიებები | 134 | 133.1 | 99.3% |

 **ა.** **დასუფთავება და ნარჩენების გატანა**

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატნა. იგვება ქალაქის და ზოგიერთი სოფლის ქუჩები, სკვერები, იწმინდება სანიაღვრე არხები, პერიოდულად ხორციელდება მწვანე ნარგავების მოვლითი და მორწყვითი სამუშაოები, ითიბება ქალაქის გარკვეული ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიები, აგრეთვე სკვერები. ხორციელდება ახმეტის სკვერებში არსებული წყლის რეზერვუარების შევსება და ქუჩების მორეცხვა, ანასხლავი ტოტის გატანა და პერიფერიული ქუჩების დასუთავება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კონტეინერების სანიტარულ-ჰიგიენურად დამუშავება.

**საბოლოო შედეგი:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური 727,7 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 99,3%-ით.

 **შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ განხორციელებული სამუშაოები:

* 2021 წლის 1 იანვრიდან დეკემბრის თვის ჩათვლით გულგულის ნაგავსაყრელზე ჩატანილია მუნიციპალური ნარჩენები 6 175 ტონა, ხოლო სანიაღვრე არხებიდან გაწმენდითი სამუშაოების დროს ამოღებულმა მასამ შეადგინა 13120 ტონა,
* მთათუშეთში სოფ.ომალოდან და მისი მიმდებარე სოფლებიდან ომალოსთან არსებულ ნაგავსაყრელზე შეტანილ იქნა 37 ტონა ნარჩენი.
* ყოველდღიურად იგვება ქ. ახმეტის და სოფლების რიგი ქუჩები, რომლის საერთო ფართი შეადგენს დაახლოებით 97000 მ2-ს.
* კვირაში სამჯერ სუფთავდება მუნიციპალიტეტის ცენტრალური გზები გადანაყარისაგან, ხოლო რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნაგვის გატანას, ხდება შემდეგი გრაფიკით: ქ. ახმეტა - ყოველდღიურად, ჯოყოლოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ხუთჯერ (ორშაბათი,სამშაბათი,ხუთშაბათი,პარასკევი, შაბათი), დუისის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (ორშაბათი,სამშაბათი,ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი), ხალაწნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში 1-ჯერ (ოთხშაბათი), საკობიანოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ორჯერ (ორშაბათი, შაბათი), მატნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (ორშაბათი,სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი,პარასკევი, შაბათი), ზემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში სამჯერ (სამშაბათი, ხუთშაბათი, შაბათი), ქვემო ალვნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ოთხჯერ (სამშაბათი, ოთხშაბათი,ხუთშაბათი, შაბათი), მაღრაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ორჯერ (ორშაბათი, პარასკევი), ოჟიოს ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ორჯერ (ორშაბათი, პარასკევი), ხოდაშნის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (კვირის გარდა), ქისტაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში ექვსჯერ (კვირის გარდა), შახვეტილის ადმინისტრაციულ ერთეულში კვირაში 1-ჯერ (სამშაბათი). მთათუშეთში ყოველდღიურად (სეზონურად).
* მოხდა სანიაღვრე არხების და ცხაურების მოწყობა-რეაბილიტაცია.
* გასუფთავდა მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე არხები, რომელთა საერთო სიგრძე დაახლოებით 10100 კილომეტრს შეადგენს.
* ქალაქ ახმეტაში გამწვანდა აღმაშენებლის, ჩოლოყაშვილის ქუჩები, ასევე ამბულატორიის და საბავშვო ბაღების ეზოები, სოფ.მატნის ამულატორიის და მეორე საბავშვო ბაღის ეზო. სეზონზე სისტემატიურად ხორციელდებოდა ჭანტურიას, რუსთაველის, ჩოლოყაშვილის და თამარის ქუჩებზე მწვანე ნარგავების მოვლითი და მორწყვითი სამუშაოები. პარალელურად სისტემატიურად მიმდინარეობდა ჩოლოყაშვილის, რუსთაველის, ერეკლე მეორის, აღმაშენებლის, გორგასალის, თამარის, ყაზბეგის, ვაჟა-ფშაველას, 300 არაგველის, ლეონიძის, 9 აპრილის, ჭავჭავაძის, ჭანტურიას ქუჩების გათიბვითი სამუშაოები. გათიბული იქნა ქ. ახმეტაში მდებარე ყველა სკვერი და აგრეთვე ზ. ალვანში, ქვ. ალვანში, ოჟიოში, ხოდაშენში, აწყურში, მატანში მდებარე სკვერები, ასევე მატნის სპორტული კომპლექსის, ამბულატორიის ტერიტორია.
* ხორციელდებოდა ახმეტის სკვერებში არსებული წყლის რეზერვუარების მოვლა. ქ. ახმეტის, სოფ. მატნის და ქვ. ალვნის საბავშვო ბაღების წყლით უზრუნველყოფა, ასევე სოფ. ხოდაშნის, მატნის, ქვ.ალვნის და აწყურის მოსახლეობისათვის წყლის მიწოდება.
* ეპიდემიური მდგომარეობიდან გამომდინარე სისტემატიურად ხორციელდებოდა ეპიდ კერების სადეზინფექციო სამუშაოები.
* ყოველდღიურად მიმდინარეობდა ქ. ახმეტიდან ანასხლავი ტოტის გატანა და პერიფერიული ქუჩების დასუთავება.
* სუფთავდებოდა ქ. ახმეტაში საერთო საცხოვრებლების ეზოები, ყოფილი აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, სოფ. მატანში ჩოლოყაშვილების ციხე-სიმაგრის ეზოს და მიმდებარე ტერიტორია, სასაფლაოების მისასვლელი გზები, მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და მიმდებარე ტერიტორია, თამარის ქუჩაზე მშენებარე ეკლესიის ეზო და მისი მიმდებარე ტერიტორია, საჭიროებისამებრ მუდმივად ხდებოდა მუნიციპალიტეტის ყველა სოფლის ტერიტორიების დასუფთავება.
* მიმდინარეობდა სკვერების რეაბილიტაცია და მოსასვენებელი სკამების რესტავრაცია, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელების შეღებვა, განლაგდა მოსახლეობისთვის დაბინძურების გამაფრთხილებელი ბანერები მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე.
* სანიტარულ-ჰიგიენურად დამუშავდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კონტეინერები.
* სისტემატიურად იწმინდებოდა მუნიციპალიტეტის ტერიტორა

**ბ. თუშეთის დაცული ლანდშაფტი**

ახმეტის მუნიციპალიტეტი ქვეყანაში ერთადერთი მუნიციპალიტეტია, რომელიც მართავს დაცულ ტერიტორიას, კერძოდ თუშეთის დაცულ ლანდშაფტის - 32000 ჰა ტერიტორიას, აქედან 5029 ჰას შეადგენს ტყე, რომელსაც ასევე მართავს ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია, რაც ასევე არის პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი პრეცენდენტი, ტყის მუნიციპალური მმართველობისა. თუშეთის, თავისი მასშტაბით მუნიციპალიტეტის ამ უდიდესი სივრცის სამართავად არის შექმნილი ა(ა)იპ. "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია", რომლის მენეჯმენტ-გეგმაც დამტკიცებულია მთავრობის დადგენილებით და მასში განსაზღვრულია შემდეგი ამოცანები: თუშეთის ისტორიული დასახლებების ტრადიციული იერსახის შენარჩუნება, დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე სივრცითი დაგეგმარების სისტემის შემუშავება, ადგილობრივი მოსახლეობისათვის საშეშე და სამასალე მერქნის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, ტყის მავნებლების გამრავლებისა და ხანძრების თავიდან აცილების ეფექტური სისტემების შემუშავება, ტრადიციული სასოფლო - სამეურნეო საქმიანობის განვითარების პოტენციალის შესწავლა, თუშეთში მუდმივმაცხოვრებელი მოსახლეობის მოტივირება, საძოვრების მდგრადი მართვის სისტემის შექმნა, ძირითადი ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა, თუშეთის ენდემური მცენარეული კულტურებისა და ცხოველთა ჯიშების დაცვის სტრატეგიის შემუშავება, დაცულ ლანდშაფტში გადაშენების საფრთხის ქვეშ მყოფი სახეობების სტაბილური რაოდენობის უზრუნველყოფა. ვინაიდან, ზემოაღნიშნულ ამოცანათა გადასაჭრელად ადმინისტრაციის საბაზისო ბიუჯეტი საკმარისი არ არის, საჭირო ღონისძიებათა უდიდესი ნაწილი ფინანსდება საერთაშორისო ფონდებისა და გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მიერ.ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" სტრატეგიას წარმოადგენს საკუთარი სახსრების მოზიდვა მისი წესდებით ნებადართული საქმიანობით: სატყეო მომსახურება, ეროვნულ პარკში შესასვლელი ნებაყოფლობითი გადასახადის დაწესება და ა.შ. თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ სარგებელი რომელსაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს და მის მოსახლეობას მოუტანს ა(ა)იპ "თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაციის" გამართული მუშაობა, არ გამოიხატება ციფრობრივ-რაოდენობრივი ინდიკატორებით, არამედ უნდა შეფასდეს ხარისხობრივი - გარემოსდაცვითი ინდიკატორებით.

**შედეგი:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ადმინისტრაცია 274,8 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 87,6%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**თუშეთის შიდა სამანქანე გზების გაწმენდა-რეაბილიტაციის სამუშაოები:**

1. ჭანჭახოვნის ხეობის შიდა სამანქანე გზების რეაბილიტაცია/გაწმენდა:

* სოფ. ჭალა-ჟველურთა-ნაციხარი-ჩიგლაურთა-ხახაბოს დამაკავშირებელი გზის პერიოდული გაწმენდა და რეაბილიტაცია (სოფ. შტროლთის ძირი; სოფ. ნაციხართან; სოფ. ჩიგლაურთასთან; სოფ. ხახაბოსთან).
* სოფ. შტროლთასთან მისასვლელი სამანქანე გზის გაწმენდა - გაფართოება.
* სოფ. ჭალა - ხისოს სამანქანე გზის გაწმენდა. ხისოს ხევის პერიოდული გაწმენდა.
* სოფ. ქუმელაურთა - ცოკალთის სამანქანე გზის გაწმენდა და პერიოდული შეკეთება.

2. ჩაღმის ხეობის შიდა სამანქანე გზების რეაბილიტაცია/გაწმენდა:

* სოფ. ომალოს შიდა სამანქანე გზების მოხრეშვა/რეაბილიტაცია (ქუეს ჩასასვლელი, ნაგავსაყრელთან მისასვლელი გზა..).
* ქუე - მირგველას სამანქანე გზის გაწმენდა.
* სოფ. შენაქო - დიკლოს დამაკავშირებელი სამანქანე გზის გაწმენდა.

3. გომეწრის ხეობის შიდა სამანქანე გზების რეაბილიტაცია/გაწმენდა:

* სოფ. ბოჭორნა - დოჭუ - ბეღელა - ჯვარბოსელი დამაკავშირებელი სამანქანე გზის რეაბილიტაცია/გაწმენდა
* ვარდავაკე - სოფ. ილიურთის სამანქანე გზის გაწმენდა
* სოფ. ჯვარბოსელთან მისასვლელი გზის მდინარის კალაპოტის პერიოდული გაწმენდა.
* სოფ. ვაკასძირი - ბიქურთის სამანქანე გზის გაწმენდა.
* სოფ. ორციხსთან სამანქანე გზის დაზიანებული მეწყრული მონაკვეთის პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან.
* სოფ. ვერხოვანთან მისასვლელი სამანქანე გზის მეწყრული მონაკვეთის პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან. მდინარის კალაპოტის პერიოდული გაწმენდა.
* სოფ. კოკლათა - ვეძისხევის სამანქანე გზის გაწმენდა.

4. წოვათის ხეობის შიდა სამანქანე გზების რეაბილიტაცია/გაწმენდა:

* სოფ. წაროსთან მისასვლელი მეწყრული მონაკვეთის პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან. ხევების პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან.
* სოფ. წარო - ინდურთას სამანქანე გზის მონაკვეთის პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან, ხევების პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან.

5. პირიქითის ხეობის შიდა სამანქანე გზების რეაბილიტაცია/გაწმენდა:

* მირგველა - სოფ დართლოს დამაკავშირებელი გზის გაწმენდა, ხევების გაგანივრება.
* ღელეს მონაკვეთის გაწმენდა.
* სოფ. დართლო - ჩიღოს დამაკავშრებელი სამანქანე გზის დაზიანებული, მეწყრული მონაკვეთების პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან. ხევების პერიოდული გაწმენდა ნაშალისაგან.
* სოფ. დართლო - დანო - კვავლოს დამაკავშირებელი სამანქანე გზის გაწმენდა.
* სოფ. დართლო - ჭეშო - ფარსმის ძირი/ბასო - გირევის დამაკავშირებელი სამანქანე გზის გაწმენდა
* კაპიტალური ხარჯიდან შეძენილია დრონი - 4,4 ათ. ლარის ღირებულების

საკუთარი შემოსავლებმა შეადგინა ----- 24 890 ლარი

საკუთარი შემოსავლებიდან ხარჯმა შეადგინა ---------- 16 063 ლარი

1. ლენტურა ხერხის პირები ---1100ლ
2. ტრანსპორტის დაქირავება -- 1000ლ
3. ბენზოხერხის პირები ---- 868 ლ
4. ინტერნეტი -------------------- 800 ლ
5. ხელფასი --------------------- 12295 ლ

**გ. ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მოვლა-ტარონობის ცენტრი**

ორგანიზაცია ახორციელებს ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტყე-პარკებისა ("წყაროების", "ბახტიონის", "შვეიცარიის", "ხორხლის") და სასაფლაოებზე მისასვლელი ბილიკების დაგვა და დასუფთავებას, გამწვანებას, ამორტიზირებული ხეების მოჭრას, უპატრონო მიცვალებულებისათვის გამოყოფილი ადგილის დასუფთავებას. ხდება ტყე-პარკი "წყაროების" ტერიტორიის შენობა-ნაგებობების მოვლა-პატრონობა, რეგულარული დაგვა-დასუფთავება და გამწვანება. ასევე სოციალურად დაუცველი ოჯახების სხვადასხვა სახის დახმარება, (სახურავის შერემონტება, შეშით დახმარება). ხდება ტყე პარკ "წყაროების" წელიწადში 3-4 ჯერ გათიბვა, გაწმენდა ეკალ-ბარდისგან, სეზონზე ყოველდღიურად იგვება და სუფთავდება მთელი ტერიტორია. მიმდინარეობს ტყე-პარკ "ბახტრიონის" გაწმენდა ბალახისა და ჯაგნარისაგან გაზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე. შედარებით ნაკლები სამუშაოების ჩატარება ხდება ტყე-პარკ "შვეიცარიასა" და ტყე-პარკ " ხორხელში". ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ახმეტის 3 და 1 საბეროს სასაფლაოების ყოველ გაზაფხულზე, შუა ზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე გათიბვა, გაწმენდა ეკალ -ბარდისგან.

**შედეგი:**

 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა ა(ა)იპ ტყე-პარკებისა და სასაფლაოების მართვის ცენტრი 208,3 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 98,5%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* აიპის საქმიანობას წარმოადგენს ქ.ახმეტის სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა: ახმეტის 3 და 1 საბეროს სასაფლაო, რომელთა საერთო ფართი შეადგენს 27 ჰექტარს. ამ სასაფლაოებზე ყოველ გაზაფხულზე, ზაფხულსა და გვიან შემოდგომაზე ხორციელდება თიბვა და სასაფლაოების ტერიტორიის ეკალ-ბარდებისგან გაწმენდა-გასუფთავება, ასევე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული 4 ტყე-პარკის მოვლა-პატრონობა. ესენია: ტყე-პარკი „წყაროები“, რომლის ფართი შეადგენს 29 ჰექტარს, ტყე-პარკი „შვეიცარია“, რომლის ფართი შეადგენს 19 ჰექტარს, ტყე-პარკი „ხორხელი“-50 ჰექტარს, ტყე-პარკი „ბახტრიონი“- 29 ჰექტარი. ასევე მუნიციპალიტეტის მერიის დავალებით ხდება ქ.ახმეტასა და მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სხვადასხვა სახის დახმარების გაწევა.
* იანვრის თვეში შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: ქ.ახმეტაში რუსთაველის ქ. N93 საერთო ბინის სახურავის გადახდა და ახალი სახურავის დაფარება. სოციალურად დაუცველთათვის (5 ოჯახი) დამზადებული და მიტანილი იქნა შეშა. ასევე შეკეთებულ იქნა სოფ. მატანში მცხოვრები მარუქაშვილის სახლის სახურავი.
* თებერვალში ტყე-პარკ წყაროებში ღობეების შეკეთება და ტერიტორიის გასუფთავება. ასევე მერიის დავალებით ავტო სადგურთან არსებული საერთო ბინის სახურავის გადახდა და სოციალურად დაუცველთათვის შეშის დამზადება და მიტანა (6 ოჯახი). ქ. ახმეტაში ბახტრიონის ქუჩაზე, სამოცბინიანთან და სოკარის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოჭრილი იქნა გამხმარი ხეები.
* მარტის თვეში გასუფთავებული იქნა ქ. ახმეტის სასაფლაოს ტერიტორიები. მერიის დავალებით ქისტაურის მიმდებარედ მოჭრილი იქნა გამხმარი ხეები. სოციალურად დაუცველთათვის მიტანილი იქნა შეშა (7 ოჯახი). ასევა ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები ხორხლის საბავშვო ბაღში.
* აპრილის თვეში ქ.ახმეტაში უტოს, ჟალურის და საბეროს სასაფლაოებზე გასუფთავებულ იქნა ტერიტორიები, ხოლო უტოს სასაფლაოზე შესრულდა ღობის რემონტი. მერიის დავალებით ფიჩხოვანის ცენტრში ჩატარდა სკვერის გასუფთავების სამუშაო. მაღრაანის გზაზე მოიჭრა გამხმარი ხეები. ქ. ახმეტაში ჟალურში გარემონტდა ხაიაურების ბინა. 6 სოციალურად დაუცველი ოჯახისთვის მიტანილი იქნა შეშა.
* მაისის თვეში დასუფთავებულ იქნა ტყე-პარკ წყაროების ტერიტორია, ტყე-პარკ ბახტრიონი, ტყე-პარკ წყაროების ტერიტორიაზე შეთეთრდა ხეები. ტყე-პარკ წყაროებში სამი ტუალეტისთვის ამოითხარა ორმოები. მერიის დავალებით შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: სათიანოში მოიჭრა გამხმარი ხეები, შეკეთდა ქ. ახმეტაში სამოცბინიანის სახურავი, შეკეთდა ჯოყოლო დუმასტურის დამაკაშირებელი ხიდი.
* ივნისის თვეში ტყე-პარკ წყაროებში გარემონტდა წყალსადენი, ტყე-პარკ ბახტრიონზე და ტყე-პარკ შვეიცარიაში მაგიდებთან მოეწყო ბეტონის საფარი. ტყე-პარკ წყაროებში აშენდა ტუალეტი. გაითიბა და გასუფთავდა ჟალურის სასაფლაო, ნაწილობრივ გაითიბა და გასუფთავდა ცენტრალური სასაფლაო. მერიის დავალებით ხევისუბანში 110 მეტრზე გაკეთდა კანალიზაცია და მოეწყო საკანალიზაციო ჭები.
* ივლისის თვეში ჩვენს მიერ შესრულებულ იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: გაითიბა და გასუფთავდა ცენტრალური და უტოს სასაფლაოს ტერიტორია. გაითიბა და გასუფთავდა ტყე-პარკ შვეიცარიის ტერიტორია. შეიღება ტყე-პაკ შვეიცარიის ტერიტორიაზე არსებული „წიქარას“ ქანდაკება. მერიის დავალებით აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოიჭრა გამხმარი ხეები.
* აგვისტოს თვეში ტყე-პარკ წყაროებში მოეწყო ლამპიონები, ასევე მოეწყო ხის ტუალეტები, მაგიდები შეიღება ლაკით. მერიის დავალებით შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: გასუფთავდა ხელოვნების სკოლის მიმდებარე ტერიტორია. შერემონტდა ჯოყოლო-დუმასტურის დამაკავშირებელი ხიდი. შეკეთდა კოღოთოს ბაღის სახურავი. გასუფთავდა უტოში მდებარე სკვერი.
* სექტემბერში ტყე-პარკ წყაროების მიმართულებით შესრულდა გზის გასუფთავების სამუშაოები. გასუფთავდა ტყე-პარკ წყაროების მთლიანი ტერიტორია, შეკეთდა და შერემონტდა ტყე-პარკ წყაროების მოაჯირები და შემოიღობა ტყე-პარკ წყაროების ტერიტორია. მერიის დავალებით შესრულდა შემდეგი სამუშაოები: სოფ.ზემო ალვანში, მაღრაანში, არგოხში და ხორბალოში გასუფთავდა სკვერები. ქ. ახმეტაში აღმაშენებლის გამზირზე მოეწყო სკვერი, დაეგო ფილები, დამზადდა , შეიღება და ჩაბეტონდა დასასვენებელი სკამები. ჟალურის უბანში მოიჭრა გამხმარი ხეები.
* ოქტომბრის თვეში ტყე-პარკ შვეიცარიაში მოეწყო ტუალეტი, გასუფთავდა ტერიტორია. ასევე გასუფთავდა უტოს სასაფლაოს და ტყე-პარკ ბახტრიონის ტერიტორია. ტყე-პარკ წყაროებში შეკეთდა მაგიდები და სკამები. მერიის დავალებით ქ. ახმეტაში პირველ სკოლასთან ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე, ტყე-პარკ ბახტრიონზე მოიჭრა ხმელი ხეები და დამზადდა შეშა. ხოლო სოციალურად დაუცველ 6 ოჯახში მიტანილ იქნა შეშა.
* ნოემბრის თვეში შესრულებული იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: ქ. ახმეტაში ღვთაების და უტოს სასაფლაოზე გარემონტდა ღობე და გასუფთავდა ტერიტორია. ტყე-პარკ წყაროებში მოიხრეშა გზა. მერიის დავალებით შესრულებულ იქნა შემდეგი სახის სამუშაოები: სოფ. კოღოთოში შერემონტდა ლია ბრეგვაძის საცხოვრებელი სახლის სახურავი. ხმელი ხეები მოიჭრა სოფ. ქისტაურის სკოლის ეზოში და მატანში კულტურის სახლთან. სოციალურად დაუცველ 34 ოჯახში მიტანილ იქნა შეშა.
* დეკემბრის თვეში შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები: ტყე-პარკ წყაროებში ახალი ტუალეტისთვის ამოითხარა მიწა და ჩალაგდა ბეტონის ჭები. ასევე დაირგო სხვადასხვა სახის ნერგები, გასუფთავდა ტერიტორია, გასუფთავდა და შემოიღობა საბეროს სასაფლაო. მერიის დავალებით ჩოლოყაშვილის ქუჩაზე მოიჭრა გამხმარი ხეები, ამავე ქუჩაზე ამოითხარა ორმოები და ჩაბეტონდა საგზაო ნიშნები. სოციალურად დაუცველი 5 ოჯახისთვის მიტანილი იქნა შეშა.
* **ხევების გაწმენდა ნატანისგან**

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო და საპრევენციო ღონისძიებების განხორციელებლად აუცილებელია ხევებისა და მდინარეების კალაპოტის გაწმენდა ნატანისგან, რათა თავიდან იქნეს აცილებული სტიქიისაგან მიყენებული ზარალი.

**საბოლოო შედეგები:**

* სოფელ საკობიანოში ,,სარუის ხევის“ გაწმენდის სამუშაოები ხე- მცენარეებისაგან და ნატანისაგან ღირებულებით 29.0 ათ. ლარი
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შედგენა 0,8 ათ. ლარი

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და საავტომობილო გზების დაცვა მოსალოდნელი სტიქიისგან
* **სარწყავი არხებისა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია**

გათვალისწინებულია მდინარეების კალაპოტის ნაპირსამაგრი სამუშაოების ჩატარება და სოფლების სარწყავი ქსელების მოწყობის, რეაბილიტაციის ხარჯები. გეგმით გათვალისწინებული იყო 110,0 ათ. ლარი. ფაქტიურმა შესრულებამ შეადგინა 92,2 ათ. ლარი

**საბოლოო შედეგები:**

* სოფელ მატანში,,კურტანაძეულის ხევისგან“ გზის დამცავი ქვის გაბიონის მოწყობა 18.8 ათ. ლარი
* სოფელ ჭართალაში მისასვლელი გზის ნაპირდამცავი ქვის გაბიონის მოწყობა 24,2 ათ. ლარი.
* სოფელ დუისში მდინარე ალაზანზე დუისი-ქვემო ხალაწნის საფეხმავლო ხიდის დამცავი ქვის გაბიონის მოწყობა 23,6 ათ. ლარი
* სოფელ ომალოში ხევზე არსებული რკინა - ბეტონის ბოგირის ნაპირდამცავი ქვის გაბიონის მოწყობა 33,3 ათ. ლარი.
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 1,7 ათ. ლარი

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების და საავტომობილო გზების დაცვა მოსალოდნელი სტიქიისგან
* **სანიაღვრე არხების მოწყობა**

მუნიციპალიტეტში უხვი ნალექების შედეგად წარმოქმნილი წყლის ნაკადების მიმართულების მისაცემად საჭიროა სანიაღვრე არხების მოწყობა, არსებულის რეაბილიტაცია და მოვლა პატრონობა.

**საბოლოო შედეგები:**

* სოფ. მატანში მეორე სკოლასთან და პროფის გზაზე მოწყობილია რკინა-ბეტონის სანიაღვრე არხი. გაიხარჯა 54,0 ათ. ლარი

**საბოლოო შედეგის ინდიკატორი:**

* ჭარბი ნალექის შემთხვევაში მოსახლეობის საცხოვრებელი ადგილებისა და საავტომობილო გზების დაცვა
* შემცირებული ავტოსაგზაო შემთხვევა
* **სპეც. ტექნიკის და ინვენტარის შეძენა**

გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებისათვის სპეც ტექნიკის, სასოფლო სამეურნეო მანქანების შეძენის, ტრაქტორის კაპიტალური შეკეთებისა და სათადარიგო ნაწილების შეძენის ხარჯები. გეგმით გათვალისწინებული იყო 292,0 ათ. ლარი. გახარჯულია 236,2 ათ. ლარი. აქედან თუშეთისთვის გადმოცემული სპეც. ტექნიკის რემონტისთვის გეგმა შეადგენდა 64,0 ათ. ლარს, გაიხარჯა 20,9 ათ. ლარი.

**საბოლოო შედეგები:**

* შეძენილია 1 (ერთი) ერთეული ავტომობილი Mitsubishi L 200 ღირებულებით 69,3 ათ. ლარი.
* შეძენილია სპეც. დანიშნულების სატრანსპორტო საშუალება (ამწე კალათა) ღირებულებით 146,0 ათ. ლარი.
* **დასუფთვების ღონისძიებები**

დასუფთავების ღონისძიებების გეგმით გათვალისწინებული იყო 134,0 ათ. ლარი. შესრულება შეადგენს 133,1 ათ. ლარს. გეგმის 99,3%-ს.

**საბოლოო შედეგები:**

* შეძენილია 200 ცალი ნაგვის კონტეინერი, ღირებულებით 101,8 ათ. ლარი
* სოფელ ჩაჩხრიალასთან მიმდებარე სტიქიური ნაგავსაყრელის კონსერვაცია - 4,5 ათ. ლარი
* მდინარე ორვილის პირას და მდინარე ალაზნის პირას არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების კონსერვაცია - 26,2 ათ. ლარი
* საპროეტქო-სახარჯთაღრიცხვო დოკ. შედგენა - 0,6 ათ. ლარი
1. **განათლება**

 მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში ნხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში ხორციელდება ზოგადი განათლების ხელშეწყობა, რომელიც დელეგირებულ უფლებამოსილებას წარმოადგენს და მუნიციპალიტეტის მეშვეობით ხდება მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და სკოლების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, შესაბამისად მიზნობრივი ტრანსფერის სახით ხდება ხარჯების ანაზღაურება

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი  |  პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა  | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
|  04 00  |  განათლება  | 3,822.30 | 3436.1 | 89.9% |
| 04 01  | სკოლამდელი განათლება | 3,516.80 | 3160.3 | 89.9% |
|  04 01 01 |  სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება  | 2,719.10 | 2419.3 | 89.0% |
|  04 01 02  |  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა(საბავშვო ბაღების არაფინანსური მერიაში)  | 797.70 | 741 | 92.9% |
|  04 02  |  ზოგადი განათლება  | 305.5 | 275.8 | 90.3% |

**ა. სკოლამდელი განათლება**

მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 36 საბავშვო ბაღი. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს არსებული მუნიციპალური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, ახალი ბაღების მშენებლობას, ასევე ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის მასწავლებელთა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბავშვების მეთვალყურეობა, ასაკობრივი ჯგუფების მიხედვით სწავლების დონის განსაზღვრა, შესაბამისი პროგრამების, სასწავლო და მეთოდური მასალების განსაზღვრა. ბავშვთა სრულფასოვანი კვების ორგანიზება.

**საბოლოო შედეგი:**

* დაფინანსებულია ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების ცენტრი 2419.3 ათ. ლარით, რომელიც წლიური გეგმის (2719.1 ათ. ლარი) 89.0% შეადგენს.
* საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან მუნიციპალიტეტებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის №2685 განკარგულებით დაფინანსებული პროექტების შესაბამისად:
* რეაბილიტაცია ჩაუტარდა სოფელ ახშნის საბავშვო ბაღს. გახარჯულია 314,8 ათ. ლარი
* სოფ. კასრისწყლის საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციაზე გახარჯულია 250,1 ათ. ლარი
* გასული წლების მთავრობის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხების ეკონომიიდან მორჩენილი ნაშთების გამოყენებაზე გამოცემულია საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 29 ივნისის №1091 განკარგულება, რომლის მიხედვითაც ახმეტის მუნიციპალიტეტს მიეცა უფლება ნაშთების ეკონომია მიემართა 24 საბავშვო ბაღში დამიწების კონტურების სისტემის მოწყობაზე. სამუშაოების ღირებულებამ შეადგინა 31,5 ათ. ლარი.

**ადგილობრივი ბიუჯეტის თანხებიდან დაფინანსდა შემდეგი პროექტები:**

* ფიჩხოვანის საბავშვო ბაღის სველი წერტილების მოწყობის სამუშაოების 2021 წლის საკასო ხარჯია - 7,5 ათ. ლარი (სრული ღირებულებაა 12,0 ათ. ლარი, აქედან 4,5 ათ. ლარი ჩარიცხულია 2020 წელს)
* ქ. ახმეტის № 6 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 8,9 ათ. ლარი
* სოფელ მატნის № 3 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 22,4 ათ. ლარი
* ქ.ახმეტის № 2 საბავშვო ბაღის საქვაბის მშენებლობის სამუშაოები ღირებულებით 13,9 ათ. ლარი
* სოფელ საკობიანოს საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია 17,4 ათ. ლარი.
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა 42,3 ათ. ლარი;
* ბაღების რეაბილიტაციაზე ტექნიკური ზედამხედველობისათვის გაწეულმა ხარჯმა შეადგინა 32,1 ათ. ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სოფელ ახშანში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2676 მ2  ფართობის საბავშვო ბაღს. ბაღში დადის 25 აღსაზრდელი.
* სოფელ კასრისწყალში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2101 მ2  ფართობის საბავშვო ბაღს. ბაღში დადის 20 აღსაზრდელი.

ა(ა)იპის მიერ განხორციელებული საქმიანობები:

 2021 წლის იანვრიდან ა.ა.ი.პ. ,, ახმეტის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების ცენტრი ‘’ მიუხედავად ქვეყანაში არსებული პანდემიური მდგომარეობისა , აქტიურად ახორციელებს როგორც სასწავლო- სააღმზრდელო , ასევე ბავშვთა კვებისა და შენობების ინფრასტრუქტურული მდგომარეობის გაუმჯობესებას მასზე დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებში.

* 2021 წელს დაიწყო და უკვე დასრულებულია 3 ფაზიანი ელ. ენერგიის შეყვანა ყველა საბავშვო ბაღში ,,სოკარის“ რეგულაციების შესასრულებლად. შეძენილი იქნა 22 საბავშვო ბაღში ელექტო ქურები.
* იმის გამო, რომ სააღმზრდელო დაწესებულებების მუშაობა შეჩერებული იყო მთავრობის დადგენილების საფუძველზე, აღსაზრდელებზე ერთხელ გაიცა სასურსათო პაკეტები დეკემბერში 65856 ღირებულების (სულ 1344 ბავშვზე ) დეკემბრის თვეში აღსაზრდელებზე გაიცა აგრეთვე საახალწლო - სასაჩუქრე ტკბილეული 16752 ლარის ღირებულების (1344ბავშვზე)
* სასწავლო - სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს დისტანციურ რეჟიმში. საბავშვო ბაღები დაყოფილია 3 ზონად. თითოეულ ზონას კოორდინაციას უწევენ მეთოდისტები და დირექტორის მოადგილე, რომლებიც უშუალოდ ჩართულები არიან თითოეული აქტივობის ონლაინ მსვლელეობები.
* აქტიურად მიმდინარეობს თანამშრომლობა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ,,იუნისეფთან“, აღნიშნულმა ორგანიზაციამ პანკისის ხეობის საბ. ბაღებში 2021 წელს შეიტანა როგორც სააღმზრდელო ლიტერატურა, ასევე შემეცნებითი სახის რამდენიმე დასახელების სათამაშო.
* **ზოგადი განათლება**

„ზოგიერთი მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების ხელშეკრულების საფუძველზე დელეგირების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულების და 2020 წლის 9 იანვრის №27 განკარგულებით და 2021 წლის 4 თებერვლის №147 განკარგულებით ფინანსდება სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა და სკოლების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია.

**საბოლოო შედეგები:**

* მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფის მიზნით საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის გეგმა შეადგენდა 130,8 ათ. ლარს. აქედან ათვისებულ იქნა 112,2 ათ. ლარი. გეგმის 85,8%. დეკემბრის თვის მომსახურების ანაზღაურება მოხდა 2022 წლის ბიუჯეტის ასიგნებებიდან.
* სსიპ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ზოგადსაგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზნით ახმეტის მუნიციპალიტეტს 2021 წლის გნკარგულებით გრანტის სახით გადმოსცა 92,8 ათ. ლარი. ხოლო 75,8 ათ ლარი არის 2019 წლის განკარგულების ნაშთი. სულ საკასო ხარჯი შეადგენს 163,6 ათ. ლარს. დაფინანსდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაცია:
* სოფელ ოჟიოს საჯარო სკოლის შენობის ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 83,2 ათ. ლარი
* სოფელ საკობიანოს საჯარო სკოლის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ღირებულებით 21,3 ათ. ლარი
* სოფელ კოღოთოს სკოლის შენობის ნაწილობრივი რეაბილიტაციის სამუშაოები ღირებულებით 51,8 ათ. ლარი
* სოფელ მატანის #1 საჯარო სკოლის ღობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 6,6 ათ. ლარი.
* სოფელ ზემო ალვანის #1 საჯარო სკოლის სასმელი წყლის ფანტანის მოწყობა 3,7 ათ. ლარი.
* საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა - 0,7 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* გაუმჯობესებულია სასკოლო ინფრასტრუქტურა
1. **კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)**

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული მონაცემების გამოვლინება. გარდა ამისა მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, ხელოვნების სკოლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 05 00 | კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი | 2781.7 | 2473.7 | 88.9% |
| 05 01 | სპორტის სფეროს განვითარება | 950.6 | 830.3 | 87.3% |
| 05 01 01 | სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა | 805.5 | 801.8 | 99.5% |
| 05 01 01 01 |  სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 423.4 | 422.4 | 99.8% |
| 05 01 01 02 | ძიუდოს განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა | 214.1 | 213.5 | 99.7% |
| 05 01 01 03 | ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა ა(ა)იპ საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი" | 168.0 | 166.0 | 98.8% |
| 05 01 02  | სპორტული ღონისძიებები | 16.0 | 11.1 | 69.4% |
| 05 01 03 | კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში | 129.1 | 17.4 | 13.5% |
| 05 02 | კულტურის სფეროს განვითარება | 1731.7 | 1567.4 | 90.5% |
| 05 02 01 |  კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა ა(ა)იპ კულტურის ცენტრი | 488.6 | 477.6 | 97.7% |
| 05 02 01 02 | ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება | 165.5 | 164.4 | 99.3% |
| 05 02 01 03 | ა(ა)იპ მამიაურის სახელობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა | 220.9 | 218.0 | 98.7% |
| 05 02 03 | კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში | 856.7 | 707.4 | 82.6% |
| 05 02 03 02 | კლუბები | 856.7 | 707.4 | 82.6% |
| 05 03 | ახალგაზრდობის მხარდაჭერა | 40.0 | 25.6 | 64.0% |
| 05 04 | საინფორმაციო ცენტრი | 59.4 | 50.4 | 84.8% |

შენიშვნა: 05 01 03 კოდით სოფელ საკობიანოს და ქ. ახმეტის მინი სპორტული მოედნის მოწყობა განხორციელდა 2021 წელს, ხოლო საკასო ხარჯი გაწეულია 2022 წელს. 05 01 02 და 05 03 კოდით ვერ მოხდა გეგმის სრულად ათვისება, პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების გამო.

**ა. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)**

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. გათვალისწინებულია სტადიონების და სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა.

**შედეგები:**

**2021 წლის განმავლობაში დაფინანსდება სამი სპორტული სკოლა, ესენია:**

* ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონის" წლიურმა ხარჯმა შეადგინა 166,0 ათ. ლარი. გეგმის 98,8%;
* ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ ხარჯმა შეადგინა 422,4 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 99,8%;
* ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის საკასო ხარჯია 213,5 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 99,7%.

სკოლებში ფუნქციონირებს ძიუდო, კრივი, თავისუფალი, ბერძნულ-რომაულის, მკლავჭიდის, ფეხბურთის, კალათბურთის, მძლეოსნობის, ჩოგბურთის, კინბოქსის, რაგბის, მაგიდის ჩოგბურთი, ათლეტიზმი და საცხენოსნო სპორტის სექციები და აღნიშნულ სექციებში ჩართულია 800-ზე მეტი ბავშვი.

2015 წლიდან უსასყიდლოდ, ხოლო 2019 წლიდან მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ფუნქციონირებს ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლასთან არსებული საცხენოსნო კლუბი, აღნიშნულ საცხენოსნო ბაზაზე ვარჯიშობს 50-ზე მეტი ბავშვი. მათ შორის სტაბილურად ვარჯიშობს 10-მდე გოგონა. ზაფხულის განმავლობაში გოგონათა რაოდენობა იზრდება. მეცადინეობებს ატარებს მწვრთნელ-მასწავლებელი, რომელსაც აქვს საერთაშორისო ლიცენზიები (პოლონეთის, აზერბაიჯანის, ლიტვის). ვარჯიშები ტარდება ყოველდღიურად, კვირის გარდა. სწავლება ხორციელდება ხუთი ერთეული, სხვადასხვა ჯიშის სპორტული ცხენით. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ფინანსდება მწვრთნელებისა და სხვა დამხმარე პერსონალთა ხელფასები, ხოლო ცხენების კვებას უზრუნველყოფს მეპატრონე, რომელმაც თხოვების ფორმით გადმოსცა მუნიციპალიტეტს ცხენები.

პროგრამის ფარგლებში იმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები, თუმცა გასული წელს შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიზღუდა შეჯიბრებების გამართვა და ამიტომ შეხვედრები გასულ წლებთან შედარებით ბევრად ნაკლებია

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

**ა(ა)იპ-სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება ახმეტის „კომპლექსური სასპორტო სკოლის“ მიღწევები**

 **სკოლაში ფუნქციონირებს სპორტის 10 (ათი) სახეობა: ძიუდო, მკლავჭიდი, კინკბოქსინგი, თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, კალათბურთი, რაგბი, ათლეტიზმი, მაგიდის ჩოგბურთი და საცხენოსნო სპორტი.**

სპორტის სახეობებში ვარჯიშობს 380 - ზე მეტი სხვადასხვა ასაკის ბავშვი

სპორტული ჯგუფები:

* 6 კალათბურთის (1 ახმეტა, 2 მატანი, 2 ალვანი, 1 ქისტაური),
* 1 თავისუფალი ჭიდაობის ( ალვანი),
* 3 კიკბოქსინგის (1 ზ. ალვანი, 2 პანკისი),
* 1 მკლავჭიდის (ახმეტა),
* 1 რაგბის (ზ.ალვანი),
* 2 ათლეტიზმის (ახმეტა),
* 1 კრივის (მატანი),
* 1 საცხენოსნო სპორტის (სოფ. პიტნიანი)
* 3 ძიუდოს (ახმეტა, პანკისი),
* 2 მაგიდის ჩოგბურთი ( მატანი, ზ. ალვანი)

 2021 წლის 1 იანვრიდან დეკემბრის ჩათვლით მიღწეულ მნიშვნელოვანი შედეგები:

**ძიუდო**

* 4-7 მარტს, ქ. თბილისში ჩატარებულ საქ. პირველობაზე ძიუდოში, მათე ჩაფურიშვილმა დაიკავა მეორე ადგილი.
* 29-30 მაისს, ქ. გურჯაანში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი - ძიუდოში, სადაც მონაწილეობდა სკოლის 7 სპორტსმენი და მოიპივეს 4 ოქრო, ერთი ვერცხლის და ორი ბრინჯაოს მედალი.
* 10-11 ივლისს ქ. ხაშურში ჩატარდა რამაზ ხარშილაძის სახელობის ტურნირი ძიუდოში, სადაც მონაწილეობდნენ სკოლის ძიუდოისტები და მოიპოვეს 2 ოქრო და 7 ბრინჯაოს მედალი.
* შაქრო შათირიშვილმა 10-12 აგვისტოს, იტალიის ქალაქ უდინეში, ევროპის თასზე ძიუდოში დაიკავა მესამე ადგილი.
* 5 დეკემბერა ჩატარდა ლევან ბიგანიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თბილიში, სადაც ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეებმა წარმატებით იასპარეზეს და მოიპოვეს 3 ოქროს, 1 ვერცხლის და 5 ბრინჯაოს მედალი.
* 14 ნოემბერს ქ. თბილიში ჩატარდა კლუბი აფხაზეთის ღია ჩემპიონატი, სადაც ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეები წარმატებით გამოვიდნენ და მოიპოვეს 3 ოქრო, 3 ვერცხლი და 5 ბრინჯაოს მედალი .
* 29 ნოემბერს ჩატარდა ბორჯომის საერთაშორისო ტურნირი, სადაც ახმეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლის მოსწავლეებმა მოიპოვეს 4 ოქროს, 1 ვერცხლის და 1 ბრინჯაოს მედალი .

**ქართული ჭიდაობა**

* 20-21 მარტს, ქ. საგარეჯოში ჩატარდა საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში 2007-08- 09 წწ. დაბადებულ ჭაბუკებს შორის. ჩემპიონი გახდა ჩინიგ ბორჩაშვილი 35 კგ.წონით კატეგორიაში.
* 27- 28 მარტს ქ.ახმეტაში ჩატარდა საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში 2004-2006წ.წ. დაბადებულ ჭაბუკებს შორის.

შედეგები:

I ადგილი - მათე ჩაფურიშვილი - 81 კგ. წონითი კატეგორია:;

III ადგილი - ისლამი წინწალაშვილი + 81კგ.(მძიმე).

* 23 ივნისს ახმეტის ამურ ბაგაურის სახელობის ჭიდაობის არენაზე გაიმართა სიმონ მაისურაძისა და ზაქარია ბაკურაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში. ტურნირში მონაწილეობას იღებდნენ ახმეტის, ქარელის, ლაგოდეხის და თელავის სპორტსმენები.ახმეტიდან ტურნირის პრიზიორები გახდნენ:
* 1-ლი ადგილი - ვახტანგ ლოლაძე (45 კგ. წ. კატეგორია)
* მე-3-ე ადგილი ლუკა ლეკაიძე (66 კგ. წ. კატეგორია)
* 10 ივლისს, ყვარლის რაიონ სოფ. ახალსოფელში ჩატარდა როინ მაღალთაძის ხსოვნის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში, სკოლის სპორტსმენმა - ბექა მაჩალიკაშვილმა დაიკავა პირველი ადგილი

**ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა**

* 20 მარტს ქ. თბილისში გამართულ საქართველოს ჩემპიონატში, ახალგაზრდებს შორის ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში გამარჯვებული გახდა ახმეტი კომპლექსური სასპორტო სკოლის ყოფილი მოსწავლე პანკისელი ქერიმ მაჩალიკაშვილი. (63 კგ. წონითი კატეგორია)

**კიკბოქსინგი**

* 13-14- ივნისს სომხეთის ქალაქ ერევანში ჩატარდა საერთაშორისო ტურნირი კიკბოქსინგში, სადაც მონაწილეობას იღებდა სკოლის კიკბოქსინგის სექციის ოთხი სპორტსმენი და მოიპოვეს 3 ოქროს, 1 ვერცხლის მედალი.

შედეგები:

**ოქრო** - გოგა მამულაშვილი(65 კგ) ,

ლუკა თვალიაშვილი (60 კგ.) ,

გიორგი გავარდაშვილი (80 კგ) .

**ვერცხლი** - რეზო ქააძე (57 კგ)

მწვრთნელი ჯაბა თვალიაშვილი

* 4-5-6 ივნისს ქ. თბილისში ჩატარდა საქართველოს ჩემპიონატი კინგ-ბოქსინგში, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ სკოლის ზ. ალვანის კინგ-ბოქსინგის კლუბის სპორტსმენები. ამათგან 5 ფინალში გადავიდა, 4 ჩემპიონი, ხოლო ერთი კი მე-2 ადგილის მფლობელი გახდა.

ალეკო იუკურიძე 42 კგ. წონითი კატეგორია;

ნიკა იუკურიძე 48 კგ. წონითი კატეგორია;

გიორგი ნახუცრიშვილი 18+ 71 კგ. წონითი კატეგორია;

გიორგი ფიცხელაური 75 კგ. წონითი კატეგორია

* 14 ივნისს კინგბოქსელების ჯგუფი “თუშეთი” მონაწილეობას იღებდა სომხეთის დედაქალაქ ერევანში პროფესიონალურ ორთაბრძოლებში, სადაც გამოცდილი სპორტსმენები ასპარეზობდნენ. აღსანიშნავია, რომ ორი სპორტსმენიდან, რომელიც პროფესიონალურ ორთაბრძოლებში იღებდა მონაწილეობას, ორივემ შეძლო გამარჯვება და გახდნენ ქამრის მფლობელები.

ლუკა თვალიაშვილი kickboxing k1

გიორგი გავარდაშვილი - ბრძოლა წესების გარეშე - MMA

მოყვარულებში შეძლო პირველი ადგილის დაკავება. kickboxing k1- გოგა მამულაშვილი.

**თაზო ქააძე, რომელიც მცირედი უპირატესობით ფინალში დამარცხდა და მეორე ადგილი დაიკავა-kickboxing k1.**

**საცხენოსნო კლუბი ,,ჯარჯი''**

* 12-13 მარტს, თიანეთში გამართულ საქართველოს ეროვნული გმირის - ზურაბ იარაჯულის ხსოვნისადმი მიძღვნილ დოღზე, საცხენოსნო კლუბის ორმა ცხენმა დაიკავა პირველი ადგილი (1000 და 2000 მ) .
* 5 მაისს ქ. ახმეტაში ჩატარდა საქალაქთაშორისო ტურნირი - დოღში, ,,საცხენოსნო სეზონის გახსნა’’, მონაწილეობას იღებდა საცხენოსნო კლუბი ,,ჯარჯი''ს ერთი ცხენი, სადაც დაიკავა პირველი ადგილი.
* 26 მაისს ქ. სამტრედიაში ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი დოღი, საცხენოსნო კლუბი ,,ჯარჯი''ს ერთმა ცხენმა, დაიკავა მესამე დგილი.
* ასევე 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილ დოღზე ბაზელეთზე, ერთმა ცხენმა დაიკავა პირველი ადგილი.
* 11 ივლისს , ამბროლაურში ჩატარებულ ,,რაჭის თასზე ერმა ცხენმა დაიკავა პირველი ადგილი (1800 მ.)
* 12 სექტემბერს ,,აბაშის გრანპრი“- ზე გვქონდა ერთი მეორე ადგილი (2400მ.)
* 20 სექტემბერს ყაზბეგში ,,მწყემსის დღისადმი მიძღვნილ ‘’ დოღზე ერთი პირველი ადგილი ( 5000 მ.)
* 24 ოქტომბერს ქ. ახმეტის ,,ევროპის დღეებისადმი მიძღვნილი’’ დოღზე - ორი მეორე ადგილი (1800 და 2000 მ.) ამ ღონისძიებაზე ასევე გაიმართა ქართული ხალხური თამაშები ცხენოსნობასა და ,,ისინდი’’- ში, სადაც ჩვენი საცხენოსნო კლუბის ცხენებიც იღებდნენ მონაწილეობას.
* 27 ოქტომბერს ,,აფხაზეთის ომში დაღუპული გმირების ხსოვნისადმი მიძღვნილ დოღში ,,ბაზალეთის ტურნირზე’’ ერთმა ცხენმა დაიკავა პირველი ადგილი (5000 მ.).

**ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სასპორტო-საგანმანათლებლო დაწესებულება - ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის მიღწევები:**

 **2021 წელს სკოლამ მონაწილეობა მიიღო სულ 11 ღონისძიებაში.**

* სკოლაში ვარჯიშობს 180-მდე ბავშვი. მათ შორის 4 გოგონა
1. 26-28 თებერვალი. საქართველოს პირველობა სამბოში. ქ. თბილისი.
* ||| ადგილი----------- თამაზი სარქისაშვილი
* ||| ადგილი-------------თორნიკე მაზიაშვილი
* || ადგილი-------------მიშიკო ბუზალაძე
1. 4-7 მარტი საქართველოს პირველობა ძიუდოში, ქ. თბილისი.
* ||| ადგილი----------- ალეკო კახაძე
1. 26-28 მარტი ქ. თბილისი . საქართველოს პირველობა ქართულ ჭიდაობაში
* || ადგილი------------გიორგი გავარდაშვილი
* ||| ადგილი----------- ალეკო კახაძე
* ||| ადგილი-----------მიშიკო ბუზალაძე
1. 9-11 აპრილს ქ. თბილისი. საქართველოს ჩემპიონატი ახალგაზრდებში ჭიდაობა ძიუდოში
* ||| ადგილი---------გიგი ოტოაშვილი
1. 17 აპრილი . ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი ახალ;გაზრდებში .
* ||| ადგილი-------- ნიკა ბაჩიაშვილი
1. 28-30 მაისი. ქ.გურჯაანი. მღებრიშვილის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში.
* || ადგილი--------ნიკა ყაზარაშვილი
* || ადგილი---------ირაკლი ქავთარაშვილი
* || ადგილი-------- ჯარჯი სვიმონიშვილი

1. 4-5 ივნისი. ქალაქი ხაშური ოთარ შერაზადიშვილის და გოჩა გაგნიძის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში
* | ადგილი -------გიორგი მგელიაშვილი
* || ადგილი-------- ჯარჯი სვიმონიშვილი
1. 18-21 ნოემბერი  ქ. თბილისი საქართველოს ჩემპიონატი ძიუდოში  (დიდებში),
* ||| ადგილი------------ თორნიკე მაზიაშვილი
1. 27-29 ნოემბერი ქ ბორჯომი . ბორჯომის ტრადიციული რესპუბლიკური ტურნირი
* || ადგილი-------------- ჯარჯი სვიმონიშვილი
* ||| ადგილი ------------- ზვიად ზვიადაური
* ||| ადგილი------------- ლუკა ღუზარაული
1. 18- 19 დეკემბერი. ქ გორი. საქართველოს ფალავნობა ქართულ ჭიდაობაში
* | ადგილი --------------- გიორგი ახალაური
1. 25-26 დეკემბერი. ქ. თბილისი . საქართველოს პირველობა სამბოში
* || ადგილი --------------- ილია ბათურიშვილი

ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე სპორტული დაწესებულება ახმეტის საფეხბურთო სკოლა "ბახტრიონი"

სკოლაში ფუნქციონიებს 11 ჯგუფი, აქედან 5 ჯგუფი ახმეტაში და 6 ჯგუფი სოფლებში: ქისტაური, მატანი, ფიჩხოვანი, საკობიანო, ბირკიანი, ქვ. ალვანი.

სკოლაში ირიცხება:

* 250 ბავშვი
* ოთხი საშეჯიბრო გუნდი.
* გოგონათა გუნდის ექვსი სპორტსმენი ირიცხება ქალთა ეროვნულ ნაკრებში.
* 2007-08 წლიანებმა მონაწილეობა მიიღეს კახეთის ჩემპიონატში. სადაც დაიკავეს I ადგილი პირველ წრეში.
* 2008-09 წლიანებმა მონაწილეობა მიიღეს კახეთის ჩემპიონატში. სადაც დაიკავეს I ადგილი პირველ წრეში.
* 2010-11 წლიანებმა მონაწილეობა მიიღეს კახეთის ჩემპიონატში. სადაც დაიკავეს II ადგილი პირველ წრეში.

მიმდინარე ეპიდ სიტუაციის გამო, სკოლის მოსწავლეების ვარჯიშები და შეჯიბრებები დროებით შეჩერდა მეორე წრეზე.

**ბ. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)**

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე ხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

**საბოლოო შედეგები:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა:

1. ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 477,6 ათ. ლარით. გეგმის 97,7%-ით.
2. ა(ა)იპ ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება 164,4 ათ. ლარით. გეგმის 99,3%-ით.
3. ა(ა)იპ ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა 218,0 ათ. ლარით. გეგმის 98,7%-ით.

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:**

* ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრთან ფუნქციონირებს 11 კულტურის სახლი.
* ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ბაზაზე ფუნქციონირებს ოთხი გაერთიანება: საკლუბო გაერთიანება, საბიბლიოთეკო გაერთიანება, სამუზეუმო გაერთიანება და ძეგლთა დაცვა

**გ. ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის ხარჯები**

აღნიშნული ქვეპროგრამიდან ხდება ადმინისტრაციის შესანახი ხარჯებისა და სხვადასახვა კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება კერძოდ, ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ბიბლიოთეკები, კულტურის სახლები (ქ. ახმეტის, ქისტაურის, ოჟიოს, ქვ. ალვანის, ზ. ალვანის, მატნის, საკობიანოს, დუისის, ჯოყოლოს, ომალოს). ქვეპროგრამა ითვალისწინებს აგრეთვე ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუზეუმების მოვლა პატრონობის ხარჯების დაფინანსებას.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს სამი მუზეუმი:

1. რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი,
2. ახმეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი,
3. პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი.

აღნიშნული მუზეუმებისათვის სისტემეტიურად ხდება სამუზეუმო ექსპონატების მოძიება-მატება, არქეოლოგიური და ეთნოგრაფიული მასალის ქრონოლოგიური პერიოდულობით დალაგება და კლასიფიკაცია. ფინანსდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ყველა ისტორიული ეპოქის 400-ზე მეტი ისტორიული ძეგლის მოვლა-პატრონობის ხარჯები.

**მოსალოდნელი საბოლოო შედეგები:**

* დაფინანსებულია ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი 477,6 ათ. ლარით.

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები:**

**საკლუბო გაერთიანება:**

1. ახმეტის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს
* ფანდურის, სალამურის და გიტარის წრე.
* სამეჯლისო ცეკვის წრე
* ხალხური ქორეოგრაფიული წრე
* ფანდურის და სიმღერის წრე.
1. ზ.ალვნის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს გარმონის წრე
2. ქვ. ალვნის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს გარმონის და ფანდურის წრე
3. მატნის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს ფანდურის წრე
4. საკობიანოს კულტურის სახლში ფუნქციონირებს:
* გალობის წრე
* ქარგვისა და ქსოვის წრე
1. არგოხის კულტურის სახლი - ქორეოგრაფიული წრე
2. ოჟიოს კულტურის სახლში ფუნქციონირებს:
* ქარგვის წრე
* ქორეოგრაფიული წრე
* კულტურის სახლის წრეებში მონაწილეობას იღებს 80 ბავშვი.
* ახმეტის კულტურის სახლში ფუნქციონირებს:
* ფოლკლოლური ანსამბლი ,,ბახტრიონი“
* ქორეოგრაფიული ანსამბლი ,,ბახტრიონი“
* ლათინური ცეკვის ანსამბლი ,,იმპრესია“
* საესტრადო ჯგუფი ,,კვეტერა“
* სოფ.ქისტაურში ფუნქციონირებს ფოლკლორული ანსანმბლი ,,მუქოეთი“.

შენიშვნა:

2021 წელს მთელი წლის განმავლობაში დაგეგმილი გიყო 14 ღონისძიება, თუმცა პანდემიის გამო ღონისძიებები არ ჩატარებულა, მხატვრული ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი თანხიდან კულტურის ცენტრმა განახორციელა 2 ვიდეორგოლის დამზადება, ასევე თანხა გაიხარჯა ქ.ახმეტის საახალწლო განათებებზე .

**საბიბლიოთეკო გაერთიანება**

1. ახმეტის საბიბლიოთეკო გაერთიანება მოიცავს 12 ბიბლიოთეკას, მათ შორის
* ქ.ახმეტაში მოქმედ მთავარ ბიბლიოთეკას
* ქ.ახმეტაში მოქმედ საქალაქო ბიბლიოთეკას
* ჯოყოლოს სასოფლო ბიბლიოთეკა
* დუისის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ხალაწნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* საკობიანოს სასოფლო ბიბლიოთეკა
* მატნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ზემო ალვნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ქვემო ალვნის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* მაღრაანის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* ზემო ხოდაშენის სასოფლო ბიბლიოთეკა
* კასრისწყალის სასოფლო ბიბლიოთეკა.
* ბიბლიოთეკებში თაროზე განთავსებულია 120 326 წიგნი. სხვადასხვა დროს გაუქმებული ბიბლიოთეკებიდან შემოტანილია წიგნი, რომელიც შეადგენს 22 604 ეგზემპლარს, შეტანილია სარეზერვო ფონდში, საიდანაც ხდება ბიბლიოთეკა - ფილიალების წიგნით შევსება. 2021 წელს მთ. ბიბლიოთეკაში შემოვიდა 44 ც. წიგნი
* მთავარი ბიბლიოთეკა: 86 მკითხველი, 940 წიგნის ბრუნვა
* საქალაქო ბიბლიოთეკა:24 მკითხველი 80 წიგნის ბრუნვა
* მატნის სასოფლო ბიბლიოთეკა:75 მკითხველი 650 წიგნის ბრუნვა
* ჯოყოლოს სასოფლო ბიბლიოთეკა: 15 მკითხველი 95 წიგნის ბრუნვა
* ხალაწანის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 7 მკითხველი 30 წიგნის ბრუნვა
* დუისის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 11 მკითხველი 35 წიგნის ბრუნვა
* საკობიანოს სასოფლო ბიბლიოთეკა: 12 მკითხველი 42 წიგნის ბრუნვა
* ზემო ალვანის სასოფლო ბიბლიოთეკა:21 მკითხველი 85 წიგნის ბრუნვა
* ქვემო ალვანის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 29 მკითხველი 120 წიგნის ბრუნვა
* მაღრაანის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 15 მკითხველი 76 წიგნის ბრუნვა
* ზემო ხოდაშენის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 25 მკითხველი 110 წიგნის ბრუნვა
* კასრისწყალის სასოფლო ბიბლიოთეკა: 10 მკითხველი 40 წიგნის ბრუნვა.

**ძეგლთა დაცვა**

* მთლიანი წლის განმავლობაში, პანდემიიდან გამომდინარე განხორციელებულია 20 გასვლა ისტორიულ ძეგლებზე დასუფთავება დათვალიერების მიზნით.

**სამუზეუმო გაერთიანება**

* მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი
* მუზეუმის მიერ 2021 წელს გაგრძელდა არსებული ფონდის სისტემატიზაცია და კლასიფიკაცია მოეწყო და განახლდა სტაციონალური ექსპოზიციები. ძირითადი ფონდის ექსპონატებზე დაიწყო და ახლაც მიმდინარეობს აღწერილობის ახალი ბარათების შევსება. შეხვედრები იმართებოდა სოფლის ასაკოვან ადამიანებთან, ჩაწერილ იქნა მათ მიერ მოყოლილი ისტორიები და ფოტოებზე იქნა აღბეჭდილი ტრადიციული თუშური ხელსაქმის ნიმუშები, მოსახლეობაში მოძიებულია ისტორიული ფოტომასალა და დაფიქსირებულია მათი ისტორია.
* მუზეუმის საცავს შეემატა ახალი ფოტომასალა, რომელიც ძირითადად მოძიებულ იქნა ქვემო ალვანის მოსახლეობაში.
* საჭიროების შემთხვევაში ხდებოდა ექსპონატების ქიმიურ დამუშავება.

**ახმეტის ისტორიის მუზეუმი**

* მთლიანობაში მუზეუმში დაცულია 332 -ზე მეტი ექსპონატი, მიმდინარეობს ექსპონატების ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია , სისტემატურად მიმდინარეობს მუშაობა ახალი ექსპონატების მოძიებაზე.
* მიმდინარეობს მუშაობა წიგნზე ახმეტის ისტორიის შესახებ, პერიოდულად ტარდება შეხვედრები დაინტერესებულ პირებთან ისტორიის თემატური ლექციების კუთხით.

**რაფიელ ერისთავის სახლ-მუზეუმი**

* მუზეუმი მთელი წლის მანძილზე მუშაობდა ფონდში დაცულ მასალებზე, მათ მოწესრიგებაზე და შესწავლაზე.

**პანკისის ეთნოგრაფიული მუზეუმი**

* მუზეუმში დაცულია 527 -ზე მეტი ექსპონატი
* მიმდინარეობს ექსპონატების ინვენტარიზაცია, პასპორტიზაცია
* მიმდინარეობს მუშაობა ახალი ექსპონატების მოძიებაზე

**ე. სახელოვნებო და მუსიკალური სკოლები**

პროგრამა ითვალისწინებს სახელოვნებო ორგანიზაციებში შემოქმედებითი აზროვნების დანერგვა-ხელშეწყობას. ხალხური შემოქმედების, ფოლკლორული, ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის პოპულარიზაციას.

აღნიშნული პროგრამის განხორციელებაში ჩართულია ორი სახელოვნებო სკოლა ესენია:

* ა(ა)იპ ,, სამუსიკო სკოლების გაერთიანება’’, რომელსაც აქვს ფილიალები სოფლებში: მატანი, დუისი, ზ. ალვანი, ქვ. ალვანი. სამუსიკო სკოლის მიზანია ეზიარონ ახალგაზრდები მუსიკალური ხელოვნების საფუძვლებს, მოხდეს მათი ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბება, ასევე მოხდეს მუსიკალური ხელოვნების სფეროში ინდივიდუალური შემოქმედებითი განვითარების ხელშეწყობა, კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და შენარჩუნების მიზნით საჭირო ღონისძიებების განხორციელება. ასევე ხელი შეეწყობა ქართული ფოლკლორისა და ქართული სიმღერების შესწავლას. ფინანსდება სამუსიკო სკოლების გაერთიანებასთან არსებული ქალთა ფოლკლორული ანსამბლი ,,ჯვარი ვაზისა’’
* ა(ა)იპ ,, ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა’’ რომელიც ემსახურება მოზარდებში გარესამყაროს მხატვრული აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას; გამომსახველობით საშუალებათა ტექნიკის განვითარებას, მოსწავლეთა ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას. სკოლა ასევე უზრუნველყოფს მომავალი თაობების ცოდნის გაღრმავებას, სკოლაში არის სახელოვნებო წრეები, როგორიცაა ხატვის, ჭადრაკის, ცეკვის, თიხის და გამოყენებითი ხელოვნების. სკოლაში ირიცხება 300-მდე ბავშვი. პროგრამაში გათვალისწინებულია უნარშეზღუდული ბავშვების ჩართვა, რაც უზრუნველყოფს მათ, მომავალი პროფესიული ცოდნით, რადგან ისინი გარდა ფსიქოლოგიური განტვირთისა შეისწავლიან რომელიმე პროფესიას, როგორიცაა კერვა, ქარგვა, თექის დამზადება, თიხის დამუშავება და ა.შ. რაც მათი შემდგომი დამოუკიდებელი არსებობისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია. ამავე პროგრამაში შესაძლებელია ჩართული იყვნენ დიასახლისები, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ დახმარებას და არც საპენსიო ასაკი აქვთ. აქ ისინი განერიდებიან მძიმე სოციალურ პრობლემებს და ასევე შეიძენენ განათლებას, რომელიც შეიძლება მათი შემოსავლის წყარო გახდეს. სკოლაში ასევე ფუნქციონირებს სპორტული სექცია როგორიცაა ,,კრივი“ სადაც მომზადებას გადის 25 ბავშვი.

**საბოლოო შედეგები:**

* დაფინანსებულია ა(ა)იპ სამუსიკო სკოლების გაერთიანება 164.3 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 99,3%-ით.
* დაფინანსებულია ა(ა)იპ ბესიკ მამიაურის სახელობის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახელოვნებო და შემეცნებითი სკოლა 218,0 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 98,7%-ით

**საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორები**

* სამუსიკო სკოლაში ირიცხება 250 ბავშვი 6-13 წლამდე ასაკის. აქედან ირიცხება 64-მდე ბიჭი, დანარჩენი გოგონა.
* სახელოვნებო სკოლაში ირიცხება 218 ბავშვი. აქედან 42 არის ბიჭი, რომლებიც ძირითადად ეუფლებიან ხატვას, თიხის დამუშავებას და ვარჯიშობენ კრივში. დანარჩენი არის გოგონა.

**ვ. საინფორმაციო ცენტრი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ცენტრის გაზეთი ,,ბახტრიონი’’, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტში მიმდინარე სხვადასხვა ღონისძიებების, კუტურული და სპორტული მოვლენების გაშუქებას.

**საბოლოო შედეგი:**

დაფინანსებულია ა(ა)იპ საინფორმაციო ცენტრი 50,4 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 84,8%-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* წლის განმავლობაში გამოცემულია 10 ნომერი - 5000 ეგზემპლარი

 **ზ. ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება**

ქვეპროგრამა მოიცავს ახაალგაზრდობისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების მიერ ინიცირებულ პროექტების განხორციელებას და ფინანსურ მხარდაჭერას, პრიორიტეტი ენიჭება ინოვაციურ და კრეატიულ პროექტებს, რომელიც წაადგება როგორც პროექტის ბენეფიციარებს ასევე მთელ საზოგადოებას.ახალგაზრდობის სააგენტოს უშუალო მონაწილეობით შექმნის ახალგაზრდული პოლიტიკის(სტრატეგია) დოკუმენტს, რომელიც ითვალისწინებს მოხალისეობის პრინციპების დანერგვას, ახალგაზრდა კვალიფიციური მუშაკის სერთიფიცირებას და აღიარებას,დააფუძნებს ახალგაზრდულ საბჭოს და ახალგაზრდულ კლუბს აღჭურვავს ყველა იმ საჭირო ტექნიკით(კომპიუტერი, ინტერნეტი, პროექტორი, ეკრანი), რომელიც აუცილებელია ამ საბჭოს ეფექტური მუშაობისათვის.

ახალგაზრდულ საზაფხულო ბანაკებში სოციალურად დაუცველი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მებრძოლების შვილების, შ.შ.მ პირებისათვის აწყობს სხვადასხვა კულტურულ- საგანმანათლებლო ,სპორტულ და შემეცნებით აქტივობებს.

 უზრუნველყოფს ახალგაზრდების ჩართულობას ეროვნულ მედია პროექტ ,,ეტალონში“, მ.ს.კ, რა, სად, როდის? მუნიციპალურ და რეგიონალურ ტურებში,ახდენს ახალგაზრდების ჩართულობას სახალხო დღესასწაულებში და ფესტივლებში.

**შედეგი:**

გეგმით გათვალისწინებული იყო 40,0 ათ. ლარი. საკსაო შესრულება შეადგენს 25,6 ათ. ლარს. გეგმის 64,1%

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* საზოგადოებრივად აქტიური ახალგაზრდობის ზრდა.

**კლუბები**

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული კლუბების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია და მშენებლობა. გეგმით გათვალისწინებული იყო 856,7 ათ. ლარი. გახარჯულია 707,4 ათ. ლარი. გეგმის 82,6%

**შედეგები:**

* მიმდინარეობს სოფ. მატნის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია რომლის სრული სახელშეკრულებო ღირებულება შეადგენს 1681,4 ათ. ლარს. (აქედან 2020 წლის საკასო ხარჯია 325,5 ათ. ლარი, 2021 წლის საკასო ხარჯი - 675,4 ათ. ლარი)
* ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიას, კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელსა (CENN) და ახმეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფს (akhmeta LAG) შორის გაფორმებულია ურთიერთგაგების მემორანდუმი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგოხში არსებული კულტურის სახლის წყლის სისტემების რეაბილიტაციისთვის (პროექტის ღირებულება შეადგენს 32,8 ათ. ლარს).

ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერიის ვალდებულებებია:

უზრუნველყოს ფინანსური თანამონაწილეობით (7,9 ათ. ლარი) არგოხის კულტურის სახლის წყლის სისტემის რეაბილიტაციის სამუშაოები.

ინფრასტრუქტურის დამონტაჟების მონიტორინგი და კონტროლი.

არგოხის კულტურის სახლის წყლის სისტემის მოვლა-შენარჩუნება.

დამონტაჟებული ინფრასტრუქტურის სანიტარული და ჰიგიენური პირობების უზრუნველყოფა.

* ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე გახარჯულია 24,1 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* რეაბილიტაცია უტარდება სოფელ მატანის კულტურის სახლს. ისარგებლებს 250 - მდე ბენეფიციარი
* რეაბილიტირებულია სოფელ არგოხში არსებული კულტურის სახლის წყლის სისტემები
1. **მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა**

**(პროგრამული კოდი 06 00)**

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| პროგრამული კოდი | პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა | 2021 წლის გეგმა | 2021 წლის ფაქტი | შესრულება %-ში |
| 06 00 | ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა | 1395.2 | 1233.7 | 88.4% |
| 06 01 | ჯანმრთელობის დაცვა | 205 | 120.7 | 58.9% |
| 06 01 01 | საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა | 82.8 | 72.4 | 87.4% |
| 06 01 02 |  ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია | 122.2 | 48.3 | 39.5% |
| 06 02 | სოციალური დაცვა | 1190.2 | 1113 | 93.5% |
| 06 02 01 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 344.4 | 305.4 | 88.7% |
| 06 02 02  | სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება | 178.7 | 163.7 | 91.6% |
| 06 02 03 | სტიქიური უბედურებებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურება | 145.3 | 141.9 | 97.7% |
| 06 02 04 | მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსაუხრების პროგრამა | 22 | 20.9 | 95.0% |
| 06 02 05 | უმწეოთათვის უფასო კვების პროგრამა | 451.5 | 435.4 | 96.4% |
| 06 02 06 | ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა | 12.3 | 9.7 | 78.9% |
| 02 06 07 | წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების პროგრამა | 36 | 36 | 100.0% |

**ა. ჯანდაცვის პროგრამები (პროგრამული კოდი 06 01)**

პროგრამის მიხედვით ხორციელდება ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის უფლებამოსილების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა. პროგრამა მიმართულია მოსახლეობაში ინფექციური და არაინფექციური დაავადებებზე ზედამხედველობის, მათი გავრცელების შემცირების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრებისკენ. ინფექციური დაავადებებისაგან მოსახლეობის დაცვის ყველაზე ეფექტური და შედეგზე გათვლილი ღონისძიება არის იმუნიზაცია, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის უმთავრეს ფუნქციას. ჩვენს რაიონში მეცხოველეობა არის ადამიანთა საქმიანობის მნიშვნელოვანი სფერო, ამიტომ მოსახლეობაში გვხვდება ბრუცელოზის შემთხვევები, რაც საჭიროებს აქტიურ ეპიდზედამხედველობას, ვეტსამსახურის დროულ ჩართვას, ოჯახის წევრების ლაბორატორიულ კვლევას და მკურნალობის დროულ დაწყებას. ახმეტის მუნიციპალიტეტში აღარ გვაქვს მალარიის შემთხვევები, მაგრამ არ ვართ დაზღვეული რომ დაავადებული ადამიანი შემოვიდეს სხვა ქვეყნიდან, სწორედ ამიტომ მალარიის პროგრამა მუშაობს ქვეყანაში და ამასთან ახმეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში ფუნქციონირებს ლაბორატორია, სადაც ხდება მალარიის ლაბორატორიული კვლევა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ აგრეთვე ხორციელდება აქტიური ზედამხედველობა ტუბერკულოზის ყველა ახლადგამოვლენილ შემთხვევაზე. ერთ ერთი უმთავრესი პროგრამა, რომელიც ხორციელდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მიერ არის ცოფთან ბრძოლის პროგრამა. ამ პროგრამის განხორციელება წარმოებს ვეტსამსახურტან აქტიური თანამშრომლობის ფონზე ამასთან ერთად ცოფით დაინფიცირების თავიდან აცილების მიზნით ხორციელდება მოსახლეობის ინფორმირება აღნიშნული დაავადების შესახებ.

**საბოლოო შედეგი:**

დაფინანსებულია ა(ა)იპ ახმეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი 72,4 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 87,4 %-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ეპიდმეთვალყურეობა გაეწია ბრუცელოზით დაავადებულ 12 ადამიანს,
* გამოვლინდა ტუბერკულოზით დაავადებული 16 ადამიანი.
* ახმეტის მუნიციპალიტეტში არსებულ ამცრელ კაბინეტებში ვაქცინაციისთვის განხორციელდა 1954 ვიზიტი, სადაც ჩატარდა 12 ინფექციური დაავადების საწინააღმდეგო აცრა.
* 23 სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარდა Β ჰეპატიტის საწინააღმდეგო აცრა,
* 269 ადამიანს გაეწია ანტირაბიული დახმარება,
* 35 ადამიანს ჩაუტარდა წითელას საწინააღმდეგო არაგეგმიური აცრა წწყ ვაქცინით,
* დედათა და ბავშვთა პროგრამით დასკრინინგდა 229 ორსული სქესობრივად გადამდებ ინფექციებზე: Β ჰეპატიტი, შიდსი, სიფილისი და C ჰეპატიტი.
* ორსულების კვლევით მინიმუმამდეა შემცირებული Β ჰეპაპიტის შემთხვევათა რაოდენობა, შედეგად არ გახდა საჭირო ახალშობილის ვაქცინაცია Β ჰეპატიტის იმუნოგლობულინზე.
* აქტიურად ტარდებოდა, COVI-19 გამოვლენის თვალსაზრისით, როგორც PCR ტესტირება, ასევე სწრაფი ტესტებით ტესტირება. სულ ახმეტის სჯდც - ში 2021 წელს ჩატარდა 10211 კვლევა, PCR ტესტირებით COVID-19 დაუდასტურდათ 87 პირს. სულ ახმეტის მუნიციპალიტეტში 2021 წელს COVID-19 -ის 4416 ლაბორატორიურად დადასტურებული შემთხვევა გვქონდა.

**ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია**

**ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებულია:**

* ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ომალოს (თუშეთის) ამბულატორიის საცხოვრებელი ნაწილის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (თანადაფინანსება) ღირებულებით 22,3 ათ. ლარი.
* ახმეტაში სასწრაფო სამედიცინო დახმარების შენობის 112-ის ღობის მოწყობის სამუშაოები ღირებულებით 22,7 ათ. ლარი
* სოფ. მატნის ამბულატორიის გაზიფიცირება - 1,0 ათ. ლარი

**ბ. სოციალური პროგრამები**

 პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

**საბოლოო შედეგები:**

ქვეპროგრამის ფარგლებში გახარჯულია 163,7 ათ. ლარი

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* ეკონომიურად და სოციალურად გაჭირვებული ოჯახებისათვის, რომლებიც არ იღებენ სოციალურ შემწეობას და მათი ოჯახის სარეიტინგო ქულა არის 65000- დან 80 000-მდე, ასევე მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთათვის ელექტრო ენერგიის ან ბუნებრივი აირის თანადაფინანსება
* ბუნებრივი აირის თანადაფინანსებით ისარგებლა 35-მა ბენეფიციარმა
* ელექტრო ენერგიის თანადაფინანსებით ისარგებლა 28-მა ბენეფიციარმა
* 95 წელს გადაცილებულ ხანდაზმულთა დახმარებით ისარგებლა 17-მა ბენეფიციარმა
* პირველი და მეორე ბავშვის შეძენის შემთხვევაში, ერთჯერადად, ბავშვის ერთი წლის ასაკამდე, (გარდა მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები ოჯახებისა) - (100 ლარი პირველ ბავშვზე, 200 ლარი მეორე ბავშვზე). დახმარება გაეწია 93 ოჯახს.
* დაკრძალულია 3 უპატრონო მიცვალებული .
* მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთი) მუდმივად და სეზონურად მცხოვრებ პირთა პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მედიკამენტების შეძენისათვის დაიხარჯა 1,2 ათ. ლარი
* დიალიზის პროგრამით მოსარგებლე პირების ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსებით ისარგებლა 15-მა ბენეფიციარმა.
* განსაკუთრებულ შემთხვევებში „სოციალური პაკეტით განსაზღვრული დახმარების მსურველ პირთა განცხადებების განმხილველი კომისიის“ დასკვნის საფუძველზე გამოყოფილი სოციალური დახმარების ოდენობამ ახმეტის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფაქტობრივად მცხოვრები ეკონომიკურად გაჭირვებული, სოციალურად დაუცველი იმ ფიზიკური პირების და ოჯახებისათვის, რომლებიც ვერ აკმაყოფილებენ სამიზნე ჯგუფის მოთხოვნებს ან კონკრეტული მიზეზების გამო ამ ეტაპზე შეუძლებელია დახმარება სოციალური პროგრამის სხვა მუხლებიდან - ისარგებლა 59-მა ბენეფიციარმა
* უსინათლოთათვის ერთჯერადი დახმარება გაეწია 17 ბენეფიციარს.
* დაუნის სინდრომის მქონე პირთა ერთჯერადი დახმარებით ისარგებლა 10-მა ბენეფიციარმა.
* აუტიზმის მქონე პირთა ერთჯერადი სოც. დახმარებით ისარგებლა 3-მა ბენეფიციარმა.
* სტიქიის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების მიზნით ბინა დაქირავებულია 1 ოჯახისთვის.
* მაღალმთიან რეგიონში (თუშეთში) „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრების“ სტატუსის მქონე პირთა მოზამთრე ოჯახების 15 მ3 II ხარისხის საშეშე მერქნით დახმარება გაეწია 18 ბენეფიციარს.
* რეინტეგრირებულ ბავშვთა ბიოლოგიური ოჯახებისათვის განკუთვნილი ერთჯერადი დახმარება გაეწია 3 ბენეფიციარს.
* ძალადობის მსხვერპლი პირებისთვის განკუთვნილი ერთჯერადი დახმარება მიიღო 4-მა ბენეფიციარმა.

**გ. ავადმყოფთა მკურნალობის ხარჯები**

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურებისათვის დახმარებას.

**საბოლოო შედეგი:**

ავადმყოფთა სტაციონარული მკურნალობისა და მედიკამენტების თანხის დაფინანსებამ შეადგინა 305,4 ათ. ლარი. გეგმის 88,7%.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სოციალურად დაუცველ მოქალაქეთა სტაციონარული მკურნალობის, ოპერაციისა და ლაბორატორიული გამოკვლევების, ცერებრალური დამბლით დაავადებულ ბავშვთა სამკურნალო ვარჯიშების დაფინანსება (გარდა ესთეტიკური ქირურგიის, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობის და ლოგოპედის მომსახურებისა). პროგრამით ისარგებლა 521-მა ბენეფიციარმა.
* დიალიზის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე, ონკოლოგიური და ფსიქიკური პრობლემის მქონე ავადმყოფებისათვის შესაბამისი მედიკამენტების თანადაფინანსებით ისარგებლა 145-მა ბენეფიციარმა

**ე. მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურება (06.02.04)**

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ კასრისწყლის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ კასრისწყლიდან ქალაქ დედოფლისწყაროში, ბაზრის ტერიტორიაზე 35 კმ მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), თვეში არანაკლებ 8(რვა) რეისი ყოველი კვირის სამშაბათსა და შაბათს, ილტოს ხეობის სოფლების: ჭართალის, შახვეტილის, ჩაჩხრიალის, ნადუქნარისა და საბუის მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურება სოფელ ჭართალიდან ქალაქ ახმეტაში, ბაზრის ტერიტორიაზე 15 კმ. მანძილზე (ადგილზე მოცდით და უკან დაბრუნებით), ყოველი კვირის სამშაბათს, პარასკევს და კვირას. აღნიშნულ სოფლებში არ არის სასურსათო მაღაზიები და არც აფთიაქები. არ აქვთ წვდომა სერვისების მომსახურების სააგენტოსთან.

 **შედეგი:**

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების მიზნით გახარჯულია 20,9 ათ. ლარი. წლიური გეგმის 95,1 %.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* გაზრდილია მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა მუნიციპალიტეტების ცენტრებთან (ქ.ახმეტა და დედოფლისწყარო).

**ვ. ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯი**

ქვეპროგრამის ფარგლებში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ ვეტერანების მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის გათვალისწინებულია ერთჯერადად 600 ლარით დახმარება, სამამულო ომის ვეტერანები სადღესასწაულოდ იღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას, გარდაცვლილი ომის ვეტერანთა ოჯახები იღებენ სარიტუალო ხარჯებისათვის თანხას 300 ლარის ოდენობით, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახები საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს იღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას 300 ლარის ოდენობით.

**საბოლოო შედეგი:**

ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო და სარიტუალო ხარჯების დაფინანსებამ შეადგინა 9,7 ათ. ლარი.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* სამამულო ომის ვეტერანთა სადღესასწაულო დახმარება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში მონაწილე შშმ პირებსა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებს დახმარების პროგრამით ისარგებლა 20 -მა ბენეფიციარმა.
* ა(ა)იპ ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს ახმეტის რაიონული კავშირის ხელშეწყობის სუბსიდირების ხარჯმა შეადგინა 2000 ლარი. (დაღუპულთა საფლავებზე მისვლა და სათანადო რიტუალის ჩატარება, დაღუპულთა ოჯახების დასახმარება)

**ზ. უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 03)**

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალურად და უმწეო მდგომარეობაში მყოფთა ყოველდღიურად უფასო კვებას.

**საბოლოო შედეგი:**

დაფინანსებულია ა(ა)იპ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოციალური სახლი 435,4 ათ. ლარით. წლიური გეგმის 96,4 %-ით.

**შედეგების შეფასების ინდიკატორები:**

* კვებაზე გახარჯულია 241,9 ათ. ლარი.
* ყოველდღიურად იკვებება 370 ბენეფიციარი
* ერთ ბენეფიციარზე, საშუალოდ, დღეში იხარჯება 1,71 თეთრი
* ყოველდღიურად ცენტრში იკვებებოდა 39 ბენეფიციარი,
* კვება ადგილზე მიტანით - 331 ბენეფიციარი. (მ.შორის: ქისტაურის ზონა-68 ბენეფიციარი, ალვნის ზონა-61 ბენეფიციარი, მატნის ზონა-61 ბენეფიციარი, ახმეტის უტოს ზონა-66 ბენეფიციარი, ახმეტა ჟალური-75 ბენეფიციარი). ეს ზონები მოიცავდა რაიონის მასშტაბით სხვადასხვა მიმდებარე სოფლებს
* სააღდგომოდ 370 ბენეფიციარს გაუკეთდა საჩუქარი პასკებისა და სააღდგომო კვერცხის, სანთლებისა და უალკოჰოლო სასმელების სახით,
* სააღდგომოდ 370 ბენეფიციარს გაუკეთდა საჩუქარი პასკებისა და სააღდგომო კვერცხის, სანთლებისა და უალკოჰოლო სასმელების სახით, რაშიაც გაიხარჯა 2796 ლარი. თვითეულზე გაცემულმა თანხამ შეადგენა 7,5 ლარი.
* საახალწლოდ 370 ბენეფიციარს გადაეცა საახალწლო ნობათი თანხით-13431 ლარი, თვითეულზე გაცემულმა თანხამ შეადგენა 36 ლარი, საახალწლო პაკეტში შედიოდა: შოკოლადი-1 კგ, კანფეტი კარამელი-1 კგ, ნამცხვარი სხვადასხვა-1 კგ, ვაფლის ტორტი-1 ცალი, ყავა- ცალი, შესქელებული რძე-1 ცალი, უალკოჰოლო სასმელი ნატურალური წვენის სახით-2 ცალი და ერთჯერადი სალფეტკები-1 შეკვრა.

 **თ. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 05)**

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება, როგორც ჰუმანიტარულ სფეროში მთავრობის დამხმარე ორგანიზაციის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტებია:

კატასტროფების მართვა

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა

სოციალური მხარდაჭერა

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება ახმეტის ფილიალში 2013 წლიდან :ინტეგრირებულ საქმიანობათა ცენტრის“ ბაზაზე ახორციელებს მოწყვლადი ჯგუფების მათ შორის: ხანდაზმულების სოციალურ მხარდაჭერაზე, ახალგაზრდების გაძლიერებაზე, პანკისის თემის უნარიანობის ამაღლებასა და ახმეტის მუნიციპალიტეტის კატასტროფების რისკის შემცირების შესაძლებლობის გაზრდაზე ორიენტირებულ საქმიანობებს. პროექტით „საქმიანობათა ცენტრი ახმეტაში“ უსაფრთხო გარემოსა და სიცოცხლის ხელშეწყობისათვის პროექტით ფინანსდება ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებები, როგორიცაა:

* სხვადასხვა სოციალური ღონისძიებები (ექსკურსია, შემოქმედებითი საღამოები, ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა და სხვა)
* გასცვლითი ვიზიტები თანამშრომლებისა და მოხალისეებისათვის
* მასალები საქმიანობათა ჯგუფებისათვის (საკერავი, საქსოვი, საქარგი და სხვა)
* საბაზისო მედიკამენტები ლოგინს მიჯაჭვული ბენეფიციარებისათვის
* კატასტროფების შედეგად დაზარალებულთა მხარდამჭერი საქმიანობები
* სამედიცინო აქციები (სასტუმრო, ტრანსპორტირება, კვება) დაუცველი ჯგუფებისთვის
* და სხვა პროგრამული თუ ადმინისტრაციული ხარჯები.

 **საბოლოო შედეგი:**

წითელი ჯვრის საზოგადოების თანადაფინანსების ფაქტიური ხარჯები შეადგენს 36,0 ათ. ლარს. წლიური გეგმის 100 %-ს

1. **მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები**

პრიორიტეტი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის სტრუქტურული ერთეულების, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, აპარატის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: თანამდებობრივი სარგო, პრემია, დანამატი და სხვა. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხის მომსახურებას და ვალების დაფარვის ხარჯებს. აგრეთვე თავდაცვის ხარჯებს.

**საბოლოო შედეგი:**

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების წლიური გეგმით განსაზღვრული იყო 3135,4 ათ. ლარი. გახარჯულია 2874,3 ათ. ლარი. გეგმის 91,7%

**სარეზერვო ფონდი**

2021 წლის სარეზერვო ფონდის გეგმა განისაზღვრა 280,0 ათ. ლარით. მერის ბრძანება გამოცემულია 273,4 ათ. ლარის გახარჯვაზე.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ინდ. აქტის ნომერი, თარიღი** | **შინაარსი** | **სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხა** |
| ბრძანება № 16-ს22/იანვარი/2021 წ. | მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მარტოხელა პენსიონერებს,მრავალშვილიანი დედებს,შშმ პირებს და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენლებს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით კვების პროდუქტებით დახმარება | 50000 |
| ბრძანება № 67-ს 02/თებერვალი/2021 წ. | ღონისძიების ჩასატარებლად (დაღუპულთა საფლავებზე მისვლა და სათანადო რიტუალის ჩატარება) დადაღუპულთა ოჯახების დასახმარების მიზნით ა(ა)იპ ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს ახმეტის რაიონულიკავშირის სუბსიდირება | 2000 |
| ბრძანება № 158-ს 01/მარტი/2021 წ. | სტიქიის დროს მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის მიზნით საჭირო ხე მასალისა და პროფენილის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 19447 |
| ბრძანება № 489-ს 26/აპრილი/2021 წ. | ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის მიზნით საჭირო ხე მასალისა და პროფენილის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 30910 |
| ბრძანება № ბ86.862120014 19/ივლისი/2021 | სოფელ საკობიანოში მცხოვრებთათვის საკუთარი სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების რისკის ფასად ადამიანთა გადარჩენისათვის ფულადი ჯილდოს გაცემა  | 1500 |
| ბრძანება № ბ86.86212232111/აგვისტო/2021 | სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის ფულადი დახმარება | 5000 |
| ბრძანება №ბ86.86212232211/აგვისტო/2021 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულთათვის მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული სახლების დაზიანებული სახურავების აღდგენის მიზნით საჭირო ხე მასალისა და პროფენილის შესაძენად სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა | 55180 |
| ბრძანება № ბ86.8621239127/აგვისტო/2021 | ნიჭიერი ახალგაზრდა, მოხალისე მხატვრისათვის ჯილდოს გადაცემა | 400 |
| ბრძანება № ბ86.8621239227/აგვისტო/2021 | სტიქიისა და ხანძრის შედეგად დაზარალებულთათვის მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის მოქალაქეთა საკუთრებაში არსებული დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების აღსადგენად საჭირო მასალის შეძენა | 2626 |
| ბრძანებაNბ86.8621279106 ოქტომბერი/2021წ. | სტიქიის დროს მიყენებული ზარალის აღმოსაფხვრელად ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ.დედისფერულში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის საცხოვრებელი სახლების სახურავის რეაბილიტაციისთვის საჭირო ხე-მასალის გამოყოფა | 29139 |
| ბრძანებაNბ86.8621364730 დეკემბერი/2021წ. | ქ.ახმეტაში მცხოვრები სპორტსმენის, ალექსი დავითაშვილის წახალისების მიზნით ფულადი ჯილდოს გაცემა | 5000 |